Diseño y desarrollo de una aplicación web con Inteligencia Artificial para la distribución eficiente de barras de acero comercial de 6, 9 y 12 metros en Colombia, con desperdicios admisibles mediante el enfoque basado en patrones de corte y nesting

Lizeth Gabriela Gasca Quimbayo

Cristian Daniel Muñoz Quintero

Universidad Surcolombiana

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil

Neiva, Colombia

2026

Diseño y desarrollo de una aplicación web con Inteligencia Artificial para la distribución eficiente de barras de acero comercial de 6, 9 y 12 metros en Colombia, con desperdicios admisibles mediante el enfoque basado en patrones de corte y nesting

Lizeth Gabriela Gasca Quimbayo

Cristian Daniel Muñoz Quintero

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Ingeniero Civil

Director (a):

Msc. Alvin Leonardo Tejada Calderón

Línea de Investigación:

Construcción de Edificaciones, Presupuestos y Programación

Universidad Surcolombiana

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil

Neiva, Colombia

2026

(Dedicatoria o lema)

Sección opcional, a cargo de los autores: dedicatoria a personas o entidades, o un lema.

Agradecimientos

Nota pendiente: Sección opcional, a cargo de los autores. Si se incluye, deben aparecer los nombres completos, los cargos y el aporte de cada persona o institución (por ejemplo, el director del proyecto).

Resumen

Se diseñó y desarrolló OICA (Optimizador Inteligente de Cortes de Acero), una aplicación web que planifica el corte unidimensional de barras de acero de refuerzo de 6, 9 y 12 m a partir de la cartilla de despiece. La técnica de inteligencia artificial empleada es un algoritmo genético que asigna las piezas por diámetro y por etapas de ejecución, reutiliza los sobrantes entre etapas y admite inventario adicional, pérdida por corte y longitud mínima reutilizable configurables. Cada plan se verifica con un validador independiente y se presenta como patrones de corte con sus repeticiones; su calidad se mide frente a una cota inferior calculada con el enfoque de Gilmore y Gomory y frente a un umbral de desperdicio admisible que define el usuario. La evaluación usó cuatro cartillas: la de un proyecto real en Colombia (67443 piezas), un ejercicio académico (92 piezas) y dos sintéticas de 2958 y 18782 piezas, con dos heurísticas de referencia (FFD y BFD) y cinco semillas por perfil genético en cuatro escenarios. En el proyecto real, con pérdida por corte y mínimo reutilizable activos, el perfil balanceado obtuvo una mediana de 8.89 % de desperdicio por masa frente a 10.13 % de las heurísticas, y la brecha frente a la cota (7.60 %) bajó de 2.53 a 1.30 puntos porcentuales; en la cartilla sintética mayor la brecha bajó un 36 %. Todas las medianas de tiempo de motor quedaron por debajo de 25 s. No se dispuso de datos de compra de la obra, y los resultados no demuestran optimalidad, ahorros económicos ni desempeño en obra.

Palabras clave: corte unidimensional; acero de refuerzo; algoritmo genético; patrones de corte; nesting lineal; desperdicio admisible; planificación por etapas.

Abstract

OICA (Optimizador Inteligente de Cortes de Acero) is a web application designed and developed to plan the one-dimensional cutting of 6, 9 and 12 m reinforcing steel bars from a bar-bending schedule. Its artificial intelligence technique is a genetic algorithm that assigns pieces by bar diameter and execution stage, reuses remnants across stages and supports additional stock, configurable cutting loss and a minimum reusable length. An independent validator checks every plan, which is presented as cutting patterns with their repetitions; its quality is measured against a lower bound computed with the Gilmore–Gomory pattern-based approach and against an admissible waste threshold defined by the user. The evaluation used four schedules: one from a real project in Colombia (67443 pieces), an academic exercise (92 pieces) and two synthetic schedules of 2958 and 18782 pieces, with two reference heuristics (FFD and BFD) and five seeds per genetic profile in four scenarios. On the real project, with cutting loss and minimum reusable length enabled, the balanced profile reached a median waste of 8.89 % by mass versus 10.13 % for the heuristics, and the gap to the lower bound (7.60 %) fell from 2.53 to 1.30 percentage points; on the larger synthetic schedule the gap fell by 36 %. Every median engine time stayed below 25 s. No purchase data from the construction site were available, and the results do not prove optimality, economic savings or on-site performance.

Keywords: one-dimensional cutting stock; reinforcing steel; genetic algorithm; cutting patterns; linear nesting; admissible waste; staged planning.

Contenido

Pág.

Resumen	VIII

Lista de figuras	XII

Lista de tablas	XIII

Lista de Símbolos y abreviaturas	XV

Capítulo 1	17

1.	Introducción	17

1.1	Antecedentes	18

1.1.1	Antecedentes internacionales	18

1.1.2	Antecedentes nacionales	19

1.2	Justificación	20

1.3	Objetivos	21

1.3.1	Objetivo general	21

1.3.2	Objetivos específicos	21

1.3.3	Alcance y pregunta de evaluación	21

1.4	Estructura del documento	22

Capítulo 2	25

2.	Marco teórico	25

2.1	Barras de acero de refuerzo y marco normativo en Colombia	25

2.2	Problema de corte unidimensional y nesting lineal	26

2.3	Factibilidad y función objetivo	27

2.4	Enfoque basado en patrones de corte y cota inferior	28

2.5	Heurísticas de referencia	29

2.6	Inteligencia artificial y algoritmos genéticos	29

2.7	Pérdida por corte y longitud mínima reutilizable	30

2.8	Desperdicio admisible	31

2.9	Evaluación y reproducibilidad	32

2.10	Arquitectura y tecnologías web	32

Capítulo 3	35

3.	Metodología	35

3.1	Recolección de información y definición de los parámetros de diseño	35

3.1.1	Generación de las cartillas sintéticas	36

3.2	Análisis y definición de la arquitectura de la aplicación web	37

3.3	Asignación de parámetros y desarrollo de la aplicación web	39

3.3.1	Preparación y validación de datos	39

3.3.2	Inventario y planificación secuencial	40

3.3.3	Búsqueda genética y verificación independiente	40

3.3.4	Análisis posterior a la optimización	41

3.3.5	Interfaz de usuario	42

3.4	Implementación de la arquitectura definida y despliegue de la aplicación	43

3.5	Pruebas y protocolo experimental	44

Capítulo 4	47

4.	Análisis de resultados	47

4.1	Casos de estudio y condiciones de ensayo	47

4.2	Piloto con el modelo ideal	48

4.3	Escenarios con pérdida por corte y mínimo reutilizable	49

4.4	Calidad frente a la cota inferior por patrones	51

4.5	Cartillas sintéticas 003 y 004	53

4.6	Tiempo según el tamaño de la cartilla	55

4.7	Factibilidad, conservación del material y artefactos	56

4.8	Validación de la aplicación completa	57

4.9	Síntesis frente a los objetivos específicos	58

4.10	Limitaciones	58

Capítulo 5	61

5.	Conclusiones y recomendaciones	61

5.1	Conclusiones	61

5.2	Recomendaciones	62

A.	Anexo: Caracterización de las cartillas de evaluación	65

B.	Anexo: Evidencia experimental y reproducibilidad	67

Bibliografía	69

Lista de figuras

Pág.

Figura 3-1: Arquitectura de OICA. Todos los servicios son contenedores de Docker Compose; el backend lee del mismo volumen de archivos para las descargas. Elaboración propia a partir de docker-compose.yaml y del código del repositorio.	38

Figura 3-2: Flujo de procesamiento de una cartilla en OICA. Elaboración propia.	39

Figura 3-3: Parte superior de la pantalla de configuración de una optimización. Captura del 1 de octubre de 2026, anterior a la incorporación del campo de desperdicio admisible.	42

Figura 4-1: Desperdicio final por masa frente al tiempo de motor en la cartilla 002, escenario con pérdida por corte y mínimo reutilizable activos (17 ejecuciones). La línea discontinua es la cota inferior por patrones. Fuente: tests/benchmarks/2026-09-13-fisico-matriz-final.jsonl.	50

Figura 4-2: Brecha mediana frente a la cota inferior en la cartilla 002, por escenario y método. Fuente: tests/benchmarks/2026-10-02-cota-ensayos.jsonl.	52

Figura 4-3: Mediana del tiempo de motor frente al número de piezas de la cartilla, con ambas condiciones activas (escalas logarítmicas). Fuente: tests/benchmarks/2026-10-04-tamano-tiempo.json.	55

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1-1: Antecedentes internacionales.	19

Tabla 1-2: Antecedentes nacionales.	20

Tabla 2-1: Dimensiones nominales de las barras de refuerzo (diámetros basados en octavos de pulgada). Fuente: NSR-10, Título C, Tabla C.3.5.3-2 (AIS, 2010).	26

Tabla 3-1: Parámetros de diseño de OICA y su fundamento.	36

Tabla 3-2: Supuestos de despiece de las cartillas sintéticas 003 y 004. Detalle en sus memorias de despiece (tests/data/003 y tests/data/004).	37

Tabla 3-3: Parámetros de los perfiles del algoritmo genético.	40

Tabla 3-4: Elementos de la interfaz y su función técnica.	43

Tabla 3-5: Escenarios de evaluación del motor secuencial-2.	45

Tabla 4-1: Cartillas del corpus de evaluación.	47

Tabla 4-2: Desperdicio y tiempo del piloto con el modelo ideal (motor secuencial-1).	48

Tabla 4-3: Desperdicio y tiempo en la cartilla 002 por escenario (motor secuencial-2). AG: mediana (mínimo–máximo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución.	49

Tabla 4-4: Desperdicio y tiempo del algoritmo genético en la cartilla 001 por escenario (motor secuencial-2, cinco semillas por fila).	51

Tabla 4-5: Cota inferior por patrones y cota simple por cartilla y escenario.	51

Tabla 4-6: Brecha frente a la cota en la cartilla 002, en puntos porcentuales. AG: mediana (mínimo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución.	52

Tabla 4-7: Brecha frente a la cota por diámetro en la cartilla 002 (ambas condiciones, perfil balanceado, semilla 0).	52

Tabla 4-8: Desperdicio final por masa en las cartillas sintéticas por escenario (matriz del 4 de octubre de 2026). AG: mediana (mínimo–máximo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución, con el mismo plan.	53

Tabla 4-9: Brecha frente a la cota en las cartillas sintéticas, en puntos porcentuales.	54

Tabla 4-10: Desperdicio por diámetro en la cartilla 004 con ambas condiciones (AG balanceado, semilla de desperdicio mediano).	54

Tabla 4-11: Tiempo de motor según el tamaño de la cartilla, con ambas condiciones activas (sesión del 4 de octubre de 2026). AG: mediana de cinco semillas.	55

Tabla 4-12: Tiempo del AG balanceado por diámetro en la cartilla 004, con ambas condiciones (mediana de cinco semillas).	56

Tabla 4-13: Versiones de la cartilla 002 procesadas desde la interfaz.	57

Tabla 4-14: Evidencia por objetivo específico.	58

Tabla A-1: Piezas requeridas por diámetro en las cuatro cartillas.	65

Tabla A-2: Geometría y estadísticas de las cartillas sintéticas. Detalle en sus memorias de despiece.	66

Tabla B-1: Archivos de evidencia citados en el documento.	67

Lista de Símbolos y abreviaturas

Se presentan los símbolos y las abreviaturas utilizados en el documento, en orden alfabético.

Símbolos con letras latinas

| Símbolo | Término | Unidad SI | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| ai | Número de piezas i en un patrón | 1 | Ec. (2.2) |
| B | Conjunto de barras originales utilizadas | — | Sección 2.3 |
| D | Desperdicio final por masa | % | Ec. (2.1) |
| Dcota | Cota inferior del desperdicio | % | Sección 2.4 |
| db | Longitud descartada de la barra b | m | Ec. (2.1) |
| e | Pérdida por separación (espesor de corte) | mm | Ec. (2.2) |
| f'c | Resistencia especificada a la compresión del concreto | MPa | Tabla 3-2 |
| fy | Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo | MPa | Tabla 3-2 |
| kb | Pérdida acumulada por corte de la barra b | m | Ec. (2.1) |
| L | Longitud de una barra comercial | m | Ec. (2.2) |
| Lb | Longitud inicial de la barra b | m | Ec. (2.1) |
| li | Longitud de la pieza i | m | Ec. (2.2) |
| m | Número de piezas de un patrón | 1 | Sección 2.4 |
| rb | Saldo reutilizable final de la barra b | m | Ec. (2.1) |

Símbolos con letras griegas

| Símbolo | Término | Unidad SI | Definición |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ | Brecha frente a la cota inferior | pp | Ec. (2.3) |
| λ | Factor de concreto liviano de la longitud de desarrollo | 1 | Tabla 3-2 |
| ρb | Masa por metro de la barra b | kg/m | Tabla 2-1 |
| ψe | Factor de recubrimiento epóxico de la longitud de desarrollo | 1 | Tabla 3-2 |
| ψt | Factor de ubicación del refuerzo de la longitud de desarrollo | 1 | Tabla 3-2 |

Subíndices

| Subíndice | Término |
| --- | --- |
| b | Barra original (raíz) del plan |
| cota | Cota inferior por patrones de corte |
| i | Pieza o tipo de pieza de la cartilla |

Abreviaturas

| Abreviatura | Término |
| --- | --- |
| AG | Algoritmo genético |
| API | Interfaz de programación de aplicaciones |
| APU | Análisis de precios unitarios |
| BFD | Best Fit Decreasing (mejor ajuste decreciente) |
| CSV | Valores separados por comas |
| DMO | Capacidad moderada de disipación de energía (NSR-10) |
| E2E | Prueba de punta a punta |
| FFD | First Fit Decreasing (primer ajuste decreciente) |
| IA | Inteligencia artificial |
| IDU | Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá |
| INVIAS | Instituto Nacional de Vías |
| NSR-10 | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente |
| NTC | Norma Técnica Colombiana |
| OE | Objetivo específico |
| OICA | Optimizador Inteligente de Cortes de Acero |
| pp | Puntos porcentuales |
| RCD | Residuos de construcción y demolición |
| UI | Interfaz de usuario |
| XLSX | Libro de Microsoft Excel |

Capítulo 1

# Introducción

La planificación de la compra y el corte del acero de refuerzo es una tarea habitual del ingeniero civil durante la preparación de una obra. A partir del análisis geométrico consignado en la cartilla de despiece se debe decidir cuántas barras comerciales comprar y cómo cortarlas para obtener cada pieza. Esta tarea puede ser engorrosa y consumir tiempo que podría dedicarse a otras actividades del proyecto; sin embargo, es importante porque el acero que se compra y no se incorpora a las piezas se paga igualmente y aumenta el costo de la obra.

Nota pendiente: El borrador anterior estimaba el precio del kilogramo de acero en 2025 entre 3500 y 4500 COP, sin fuente. Si se desea conservar esa cifra, citar una fuente verificable (por ejemplo, un índice oficial de precios) y registrarla en Referencias.md.

La planificación de cortes transforma una cartilla de despiece en una asignación de piezas a barras disponibles. Para que el plan sea utilizable debe conservar cantidades, longitudes y diámetros, y respetar la disponibilidad temporal del material. La sola reducción de la cantidad de barras no mide adecuadamente el aprovechamiento cuando las longitudes y los diámetros son diferentes.

La idea de desarrollar esta herramienta surge de la necesidad de contar con soluciones más precisas y confiables que el análisis manual, expuesto a errores humanos en la selección de combinaciones. Se espera que la aplicación apoye a ingenieros civiles y profesionales afines en la selección de barras de 6, 9 y 12 metros, y que sirva como recurso didáctico en asignaturas relacionadas con la construcción de edificaciones, los presupuestos y la programación de obra. Estos usos esperados son la motivación del proyecto; no se presentan como resultados medidos.

Este proyecto aborda esa planificación mediante una aplicación web, denominada OICA (Optimizador Inteligente de Cortes de Acero), que permite configurar el catálogo comercial, incorporar inventario adicional y trasladar los sobrantes entre etapas del mismo proyecto. Su evaluación distingue la corrección de los planes, el porcentaje de desperdicio final por masa y el tiempo de cálculo. No se atribuyen ahorros económicos, mejoras de productividad de operarios ni beneficios ambientales sin mediciones específicas.

El título del proyecto es fijo y cada uno de sus términos se respalda así en el documento: la inteligencia artificial corresponde a un algoritmo genético, técnica de búsqueda de la computación evolutiva (sección 2.6); el enfoque basado en patrones de corte se usa para presentar el plan como patrones con sus repeticiones y para calcular una cota inferior del desperdicio (sección 2.4); el nesting se entiende como nesting lineal, es decir, el acomodo unidimensional de piezas a lo largo de una barra (sección 2.2); los desperdicios admisibles se evalúan frente a un umbral que define el usuario, porque no se identificó una norma colombiana que fije un máximo (sección 2.8); y el contexto en Colombia se apoya en las masas nominales de la NSR-10 y en la cartilla de un proyecto real en Colombia (secciones 2.1 y 4.1).

## Antecedentes

Nota pendiente: Material heredado pendiente de revisión bibliográfica: deben verificarse autores, fuentes originales y alcance de las reseñas de Tabla 1-1 y Tabla 1-2, salvo las marcadas como verificadas. Estas reseñas no sustentan por sí solas la elección del algoritmo ni demuestran resultados de OICA.

La industria de la construcción enfrenta desde hace décadas desafíos de eficiencia y de manejo de recursos. El desperdicio de barras de acero se manifiesta de diversas formas, desde la sobrecompra de material por estimaciones inexactas hasta los residuos que dejan los cortes ineficientes durante la construcción, con consecuencias económicas y ambientales asociadas a la producción adicional de acero.

El problema también se relaciona con el crecimiento de la industria de la construcción, que ha intensificado la demanda de barras de acero y la necesidad de gestionarlas mejor. A medida que ganan relevancia las prácticas sostenibles en la construcción, la reducción del desperdicio de barras de acero se ha convertido en un objetivo para promover una industria más eficiente y responsable.

### Antecedentes internacionales

El desperdicio de barras de acero no es un fenómeno exclusivamente nacional. Los trabajos de la Tabla 1-1 abordan problemas de corte en distintos sectores y, en dos casos, el acero de refuerzo en construcción.

| Título | Autor(es) / Año | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Particle swarm optimization approach for resolving the cutting stock problem | Ben Lagha et al. (2014). Pendiente de verificación. | Problema de corte unidimensional en un fabricante de cables, donde deben satisfacerse pedidos variados de conjuntos de cables de diferentes tamaños. Propone un método basado en optimización por enjambre de partículas, presenta un modelo matemático del problema y compara sus resultados con otros trabajos. |
| An efficient genetic algorithm with a corner space algorithm for a cutting stock problem in the TFT-LCD industry | Lu y Huang (2015). Pendiente de verificación. | Problema de corte bidimensional en la industria de pantallas de cristal líquido. La producción por lotes aumenta costos y desperdicios, y los enfoques de producción mixta propuestos no resuelven eficientemente el problema por su complejidad computacional. |
| Trim loss minimization for construction reinforcement steel with oversupply constraints | Benjaoran y Bhokha (2013). Fuente verificada. | Minimización de la pérdida por recorte en el corte de acero de refuerzo para construcción, con restricciones de sobreoferta. Distingue los sobrantes reutilizables (retails) de la pérdida y usa un parámetro de pérdida admisible (Tw). |
| Determinación de porcentaje de desperdicios del acero estructural de refuerzo en diversos elementos de hormigón armado perteneciente a la estructura de una vivienda de 2 plantas | Almendariz Rodríguez y Ortiz Aguirre (2022). Fuente verificada. | Caso de una vivienda de dos plantas en Ecuador: compra de 4860.412 kg de acero frente a 4552.288 kg pagados en planilla, con un desperdicio total de 6.77 %. |

Tabla 1-1: Antecedentes internacionales.

### Antecedentes nacionales

En Colombia, la gestión del acero de refuerzo se ve afectada por factores como las prácticas de estimación poco precisas y la falta de lineamientos para el manejo de sus residuos, lo que puede aumentar los costos y los residuos de los proyectos. La Tabla 1-2 reúne trabajos nacionales sobre el problema de corte.

| Título | Autor(es) / Año | Descripción |
| --- | --- | --- |
| El problema de patrones de corte, clasificación y enfoques | Gil González et al. (2017). Pendiente de verificación. | Aborda el problema de patrones de corte en empresas manufactureras que cortan rollos grandes en rollos de diferentes anchos. Destaca su efecto en los inventarios de producto en proceso y de materia prima, y la necesidad de equilibrar el costo del inventario y los residuos del proceso. |
| Programación lineal y algoritmos genéticos para la solución de un problema de corte | Jaramillo Jaramillo et al. (2008). Pendiente de verificación. | Propone una solución con un algoritmo genético y reporta un rendimiento superior al del enfoque de programación lineal para el problema estudiado. |

Tabla 1-2: Antecedentes nacionales.

## Justificación

La adopción de herramientas tecnológicas en las labores de planeación puede contribuir a una mejor gestión del capital y de los recursos empleados en la construcción. Este proyecto busca apoyar la planeación de la compra del acero de refuerzo mediante una aplicación web que calcule las barras requeridas a partir de las longitudes comerciales disponibles en Colombia.

Una cartilla de despiece indica qué piezas requiere la obra, pero no determina por sí sola su asignación a barras comerciales y existencias disponibles. Cuando la ejecución se divide en etapas, esa asignación también debe conservar los sobrantes que podrán utilizarse más adelante y evitar contabilizar una misma barra como material nuevo en cada etapa.

La contribución propuesta consiste en una herramienta web cuyo plan de corte sea verificable por pedido, diámetro, etapa y barra de origen. El algoritmo genético busca mejorar el aprovechamiento del material; su uso se justifica mediante comparación experimental con heurísticas sometidas a las mismas restricciones, sin presumir optimalidad ni superioridad universal.

El valor para la ingeniería civil se evalúa por la satisfacción de la cartilla, la conservación del inventario, el desperdicio final por masa y el tiempo requerido para producir un plan. En la medida en que reduzca el material que se compra sin incorporarse a la estructura, una herramienta de este tipo podría tener efectos económicos y ambientales favorables; cuantificarlos requiere precios, datos de compra y seguimiento de la obra, y queda fuera de los resultados de este trabajo.

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que integre técnicas de inteligencia artificial, específicamente un algoritmo genético, para optimizar la distribución de barras de acero comercial de 6, 9 y 12 metros en Colombia, mediante patrones de corte unidimensional y enfoque de nesting lineal, con el fin de reducir el desperdicio a niveles admisibles y mejorar la eficiencia del uso del material.

Nota pendiente: Redacción de los objetivos ajustada el 2 de octubre de 2026 para que sean verificables; pendiente de revisión del director.

### Objetivos específicos

- Calcular la cantidad de barras por diámetro y longitud comercial (6, 9 y 12 m) y el aprovechamiento del material del plan de corte.

- Medir el tiempo de procesamiento según el tamaño de la cartilla y el perfil de optimización (rápido, balanceado y profundo), y su relación con el desperdicio obtenido frente al nivel admisible definido por el usuario.

- Registrar la reutilización de los sobrantes de barras de acero de proyectos anteriores como complemento para optimizar los recursos dispuestos para la ejecución de proyectos futuros.

- Desarrollar un sistema de análisis de compra que genere planes de compra y corte verificados automáticamente (demanda, diámetro, capacidad y etapas), reduciendo las limitaciones del análisis manual.

- Evaluar la eficiencia del algoritmo genético con la cartilla de un proyecto real de construcción en Colombia, comparando su desperdicio con heurísticas de referencia y con la cota inferior por patrones de corte. La comparación con el desperdicio registrado en obra se incorporará si se obtienen esos datos.

### Alcance y pregunta de evaluación

La pregunta que orienta la evaluación es: ¿en qué medida el algoritmo genético reduce el porcentaje final de material no aprovechado respecto de heurísticas de referencia, qué tan lejos queda de la cota inferior por patrones de corte y qué costo temporal añade, para las cartillas del corpus de evaluación bajo un mismo modelo secuencial, y cómo crece ese costo con el tamaño de la cartilla?

El caso principal es la cartilla 002: 67443 piezas, 137 órdenes, cinco diámetros y 13 etapas. Es la cartilla de despiece de un proyecto real en Colombia, obtenida de un proveedor de acero; se presenta anonimizada, sin identificar el proyecto ni el proveedor, y no se cuenta con los datos de compra de la obra. La cartilla 001 (92 piezas y 16 órdenes) proviene de un ejercicio del curso Construcción de edificaciones de la Universidad Surcolombiana (Universidad Surcolombiana, s. f.), elaborado a partir de un proyecto real que no se identifica. Para cubrir tamaños intermedios y otras mezclas de diámetros se añadieron dos cartillas sintéticas: la 003, una vivienda de dos pisos con 2958 piezas, y la 004, un edificio de cinco pisos con 18782 piezas. Sus longitudes se obtuvieron con supuestos de despiece verificados en la NSR-10, pero no provienen de una obra y sus resultados no se presentan como desperdicio en obra. Los ejemplos históricos de 683 piezas no forman parte de esta evaluación, y no se infieren resultados generales para toda obra a partir de cuatro cartillas.

Los grupos se ejecutan en orden numérico; los sobrantes disponibles de grupos anteriores pueden abastecer grupos posteriores del mismo diámetro. El catálogo predeterminado de 6, 9 y 12 m es configurable y puede complementarse con existencias finitas importadas. El inventario de salida es una proyección del plan: su disponibilidad física debe comprobarse antes de emplearlo en otro proyecto.

El modelo permite configurar una pérdida uniforme por corte y un mínimo reutilizable, y conserva el escenario ideal con ambos desactivados. Supone material compatible dentro de cada diámetro y longitudes de despiece suministradas como dato de entrada. No calcula diseño estructural, ganchos, anclajes, traslapos, degradación, manejo ni transporte; no certifica cumplimiento normativo ni cuantifica ahorros monetarios o ambientales sin datos específicos. Las referencias iniciales son editables y requieren calibración física.

El indicador principal es el porcentaje de masa sobrante al finalizar el proyecto sobre la masa de las barras efectivamente utilizadas, contando cada barra original una sola vez. La rapidez deseada es de aproximadamente un minuto y, preferiblemente, no más de cinco minutos de optimización; estos valores son objetivos de evaluación, no límites que aborten la ejecución ni garantías universales.

## Estructura del documento

El documento se organiza en cinco capítulos. El capítulo 1 presenta el problema, los antecedentes, la justificación, los objetivos y el alcance. El capítulo 2 reúne el marco teórico: el acero de refuerzo y su marco normativo en Colombia, el problema de corte unidimensional y el nesting lineal, la función objetivo, el enfoque basado en patrones de corte, las heurísticas de referencia, los algoritmos genéticos, las hipótesis físicas y el desperdicio admisible. El capítulo 3 describe la metodología en cinco etapas, desde la definición de parámetros hasta las pruebas. El capítulo 4 analiza los resultados reproducibles obtenidos con las cuatro cartillas del corpus, incluido el tiempo según el tamaño de la cartilla. El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones. Los anexos caracterizan las cartillas utilizadas y relacionan la evidencia experimental que respalda cada cifra.

Capítulo 2

# Marco teórico

Este capítulo presenta los fundamentos técnicos, normativos y computacionales del Optimizador Inteligente de Cortes de Acero (OICA). El proyecto se ubica en la intersección entre la ingeniería civil, la optimización combinatoria y el desarrollo de aplicaciones web: procesa cartillas de despiece, genera patrones de corte y entrega resultados trazables para apoyar la toma de decisiones en obra. El marco se organiza en cuatro ejes: el acero de refuerzo y su contexto normativo en Colombia; el problema de corte unidimensional, sus formulaciones y sus medidas de calidad; los algoritmos genéticos como técnica de inteligencia artificial aplicada a la optimización; y las tecnologías web con las que se implementó el sistema.

## Barras de acero de refuerzo y marco normativo en Colombia

Las barras corrugadas de acero utilizadas como refuerzo del concreto cumplen una función estructural esencial, especialmente en edificaciones sometidas a requisitos sismorresistentes. El concreto presenta buen desempeño a compresión, pero requiere acero de refuerzo para resistir los esfuerzos de tracción, la flexión y los efectos asociados a las cargas sísmicas. Por eso, la optimización del corte no puede abordarse solo como un problema de ahorro de material: el plan debe conservar las piezas, longitudes y diámetros definidos por el diseño.

El marco de referencia de la construcción sismorresistente en Colombia es el Reglamento NSR-10, adoptado por el Decreto 926 de 2010 (Presidencia de la República de Colombia, 2010), que figuraba como vigente en la consulta de SUIN-Juriscol del 13 de septiembre de 2026. Su consulta debe considerar las modificaciones incorporadas y no una copia inicial aislada. Esta referencia delimita el contexto de construcción; no valida por sí sola los patrones que produce OICA.

El Título C de la NSR-10 fija en su Tabla C.3.5.3-2 las dimensiones nominales de las barras designadas en octavos de pulgada (AIS, 2010, p. C-47), reproducidas en la Tabla 2-1. OICA usa estas masas por metro por dos razones: pondera el desperdicio por masa (sección 2.3) y contrasta la masa por metro de cada cartilla con la norma, emitiendo un aviso no bloqueante cuando la diferencia supera el 1 %. Ese 1 % es una decisión de diseño de la aplicación, no un requisito normativo. Las especificaciones generales del INVIAS (2022) repiten las mismas masas en su Tabla 640-1.

| Designación de la barra | Diámetro de referencia (pulgadas) | Diámetro (mm) | Área (mm²) | Perímetro (mm) | Masa (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. 2 | 1/4" | 6.4 | 32 | 20.0 | 0.250 |
| No. 3 | 3/8" | 9.5 | 71 | 30.0 | 0.560 |
| No. 4 | 1/2" | 12.7 | 129 | 40.0 | 0.994 |
| No. 5 | 5/8" | 15.9 | 199 | 50.0 | 1.552 |
| No. 6 | 3/4" | 19.1 | 284 | 60.0 | 2.235 |
| No. 7 | 7/8" | 22.2 | 387 | 70.0 | 3.042 |
| No. 8 | 1" | 25.4 | 510 | 80.0 | 3.973 |
| No. 9 | 1-1/8" | 28.7 | 645 | 90.0 | 5.060 |
| No. 10 | 1-1/4" | 32.3 | 819 | 101.3 | 6.404 |
| No. 11 | 1-3/8" | 35.8 | 1006 | 112.5 | 7.907 |
| No. 14 | 1-3/4" | 43.0 | 1452 | 135.1 | 11.380 |
| No. 18 | 2-1/4" | 57.3 | 2581 | 180.1 | 20.240 |

Tabla 2-1: Dimensiones nominales de las barras de refuerzo (diámetros basados en octavos de pulgada). Fuente: NSR-10, Título C, Tabla C.3.5.3-2 (AIS, 2010).

Las longitudes comerciales de 6, 9 y 12 m son los valores iniciales del catálogo de la aplicación y las barras madre del análisis; no se presentan como una obligación normativa exclusiva, y el usuario puede modificarlas o complementarlas con existencias propias. La aplicación no modifica las condiciones estructurales del diseño: trabaja sobre las longitudes de la cartilla y organiza la compra y el corte del material necesario para obtenerlas.

Nota pendiente: El borrador anterior citaba la NTC 2289 como norma de producto de las barras corrugadas y la ASTM A706 como norma internacional. Ninguna tiene ficha en Referencias.md: antes de citarlas, verificar el texto vigente y la remisión de la NSR-10 en C.3.5.3.1. Tampoco se verificó la tabla de barras con diámetros en milímetros del borrador anterior, por lo que no se incluye.

## Problema de corte unidimensional y nesting lineal

Los problemas de corte, conocidos en la literatura como cutting stock problems, buscan determinar cómo cortar materiales de tamaño estándar en piezas de dimensiones requeridas, satisfaciendo una demanda y minimizando el desperdicio. Aparecen en sectores como la construcción, la metalmecánica, la madera, el vidrio, el papel y los textiles, donde pequeñas mejoras en el aprovechamiento del material pueden ser relevantes.

Según la dimensionalidad del material se distinguen problemas unidimensionales, bidimensionales y de nesting. Los unidimensionales se presentan cuando la longitud es la variable principal, como en barras, tubos, cables o perfiles; los bidimensionales agregan restricciones de largo y ancho, propias de láminas o paneles; y el nesting, en sentido estricto, se asocia con la ubicación de piezas, a menudo irregulares, dentro de una superficie.

OICA recibe longitudes de piezas ya definidas en una cartilla y las asigna a barras de longitud conocida. Una pieza no puede dividirse entre dos barras ni obtenerse de un diámetro diferente, y la aplicación no determina las dimensiones estructurales del elemento construido. Se estudia un stock con varias longitudes comerciales y disponibilidad configurable, complementado por un inventario finito. Las demandas están divididas en etapas ordenadas: un sobrante puede permanecer disponible durante varias etapas, pero solo puede consumirse una vez en cada estado de su saldo.

En el título, «nesting» se entiende como nesting lineal: el acomodo unidimensional de piezas a lo largo de barras, en el sentido con que se usa en la fabricación con barras y perfiles. OICA lo presenta como patrones de corte con sus repeticiones (sección 2.4). En la tipología académica de corte y empaque el término suele reservarse para piezas irregulares en dos dimensiones (Wäscher et al., 2007); por eso se declara el sentido usado y se mantiene la exclusión: no se modelan áreas, rotaciones de figuras ni láminas. Tampoco se emplean modelos generativos, entrenamiento supervisado ni redes neuronales.

Nota pendiente: Falta localizar una fuente para el uso industrial de «nesting lineal» (ficha REF-NESTING-LINEAL) y verificar la cita literal de Wäscher et al. (2007) (ficha REF-WASCHER-2007).

## Factibilidad y función objetivo

Una solución factible cumple todas las cantidades por fila de origen, las longitudes, los diámetros, las precedencias de etapa y las cantidades de inventario. La longitud de una barra original equivale a la suma de sus piezas, la pérdida por corte, los descartes y el saldo reutilizable final. El cumplimiento se comprueba de forma independiente del algoritmo que propone el plan.

Sea B el conjunto de barras originales efectivamente utilizadas; para cada barra b, Lb es su longitud inicial, rb su saldo reutilizable final, kb su pérdida acumulada por corte, db su longitud descartada y ρb su masa por metro. El indicador que se minimiza es el desperdicio final por masa D, definido en la ecuación (2.1):

D=100·b∈Bρbrb+kb+dbb∈BρbLb	(2.1)

Una barra adicional entra al denominador cuando se utiliza, con su longitud completa disponible al inicio. Los saldos que pasan entre etapas no se incorporan nuevamente al denominador, y el inventario intacto queda fuera del indicador aunque permanezca en el inventario final exportado.

Con demanda fija por diámetro, la longitud útil es constante: minimizar la longitud original utilizada minimiza el total no incorporado a piezas. Como los diámetros no comparten material, minimizar ese valor en cada diámetro minimiza la masa no incorporada total y el porcentaje global; no se promedian porcentajes de diámetros con distinta masa. En caso de empate se prefiere menor pérdida irrecuperable (corte más descarte), luego menor uso comercial y menor número de barras. La búsqueda heurística no certifica el mínimo global.

El sobrante final se denomina desperdicio respecto de este proyecto, aunque pueda reutilizarse después. No equivale automáticamente a residuo desechado ni a una pérdida económica definitiva; por eso la aplicación informa por separado la pérdida irrecuperable y el saldo reutilizable.

## Enfoque basado en patrones de corte y cota inferior

Un patrón de corte es el esquema repetible de corte de una barra: de qué barra se parte, qué piezas se obtienen en cada etapa, qué pérdida y descarte se producen y qué saldo queda. Dos barras del plan comparten patrón solo si coinciden en diámetro, origen, longitud, secuencia de cortes por etapa, pérdida, descarte y saldo. El plan se presenta como «patrón × repeticiones», y la vista barra por barra se conserva para la trazabilidad.

El enfoque basado en patrones de corte de Gilmore y Gomory (1961, 1963) formula el problema de corte como un programa lineal sobre patrones y genera los patrones útiles mediante un subproblema de mochila, sin enumerarlos todos desde el inicio. OICA usa este enfoque para medir, no para construir el plan: con él calcula una cota inferior, el desperdicio por debajo del cual ningún plan puede bajar.

La cota resuelve la relajación lineal por diámetro, con adaptaciones propias del diseño de OICA que no se atribuyen a los autores:

- considera las longitudes comerciales, el inventario adicional limitado y la pérdida por corte;

- modela la pérdida por corte con la restricción de la ecuación (2.2), porque m piezas en una barra exigen al menos m − 1 separaciones;

- relaja el orden de etapas, los saldos entre etapas y los descartes por mínimo reutilizable.

ili+eai≤L+e	(2.2)

donde ai es el número de piezas de longitud li en el patrón, e es la pérdida por separación y L la longitud de la barra. Esas relajaciones hacen la cota válida, pero posiblemente holgada.

La validez no depende de que el programa lineal converja: con cualquier vector dual no negativo se obtiene una cota lagrangiana, certificada con una mochila exacta en enteros. Si el cálculo no termina de ajustarse, la cota se informa como «no ajustada», sigue siendo válida y solo es más holgada. También se informa una cota simple, que supone aprovechamiento perfecto (material igual a la longitud de las piezas).

La brecha Δ es la diferencia, en puntos porcentuales, entre el desperdicio del plan y la cota (ecuación (2.3)). No es una prueba de optimalidad. Si un plan quedara por debajo de una cota válida, se trataría como un error de dominio y el plan no se presentaría como válido.

Δ=D-Dcota	(2.3)

Nota pendiente: Verificar la cita literal de Gilmore y Gomory (1961, 1963), con página (fichas REF-GG-1961 y REF-GG-1963). Los datos bibliográficos ya están confirmados.

## Heurísticas de referencia

First Fit Decreasing (FFD) ordena los pedidos por longitud decreciente dentro de la etapa y coloca las piezas en la primera barra abierta con capacidad. Best Fit Decreasing (BFD) elige el saldo disponible más ajustado. Con stock de longitudes distintas se necesita una regla adicional de apertura: esta implementación compara mayor longitud, menor longitud y menor residuo relativo para la pieza actual.

Cada referencia devuelve su mejor plan factible entre esas tres reglas. Esta adaptación se declara porque comparar el algoritmo genético únicamente contra una heurística que siempre abre barras de 12 m confundiría la selección del catálogo con el aporte de la evolución. Ninguna referencia recibe piezas de etapas futuras por adelantado.

## Inteligencia artificial y algoritmos genéticos

La inteligencia artificial comprende métodos computacionales orientados a resolver tareas complejas mediante búsqueda, análisis y toma de decisiones automatizada. En este proyecto su aplicación se concentra en la optimización: a diferencia de la inteligencia artificial generativa, orientada a producir texto o imágenes, y de la predictiva, que anticipa valores a partir de datos históricos, el algoritmo genético de OICA explora combinaciones para resolver un problema combinatorio.

El algoritmo genético pertenece a la computación evolutiva: busca soluciones haciendo evolucionar una población de candidatos mediante selección, cruce y mutación (Holland, 1975; Goldberg, 1989; Russell y Norvig, 2021, sección 4.1.4). Es el único optimizador que produce el plan; las heurísticas de la sección 2.5 y la cota de la sección 2.4 sirven de referencia o de medida. La selección por torneo y el elitismo que se describen a continuación son decisiones de diseño del motor de OICA.

Su uso se justifica porque el número de combinaciones posibles crece rápidamente con la cantidad de piezas, diámetros y longitudes comerciales. Evaluar manualmente todas las alternativas resulta poco práctico, y una metaheurística permite encontrar soluciones de buena calidad en tiempos razonables sin una búsqueda exhaustiva.

La población contiene candidatos con genes por orden, no por pieza individual. Cada orden tiene una prioridad de colocación y una regla de elección de longitud. El decodificador respeta primero la etapa; la prioridad genética solo decide dentro de esa restricción.

La selección por torneo favorece a los candidatos que usan menos longitud original, es decir, con menor desperdicio. El cruce uniforme combina genes de ambos padres; la mutación altera prioridades o reglas de apertura; y el elitismo conserva los mejores candidatos. No se considera evolución válida reconstruir todos los hijos como la misma solución BFD ignorando lo heredado.

La evaluación agrupa las barras con saldos idénticos para no materializar miles de objetos en cada candidato. El ganador se reconstruye barra por barra, se contrasta su puntuación con la de la evaluación agrupada y se valida su demanda e inventario. Las pruebas diferenciales comprueban que ambas representaciones produzcan la misma puntuación.

El criterio de parada depende del máximo de generaciones o del estancamiento observado y no demuestra optimalidad matemática. Un resultado mejor en una semilla no garantiza que un perfil sea superior en todas las ejecuciones.

Nota pendiente: Faltan las páginas de Holland (1975) y Goldberg (1989) y la cita literal de Russell y Norvig (2021) (fichas REF-HOLLAND-1975, REF-GOLDBERG-1989 y REF-RUSSELL-NORVIG).

## Pérdida por corte y longitud mínima reutilizable

Se conserva un escenario ideal, con pérdida cero y cualquier sobrante positivo reutilizable, y se añaden condiciones editables de pérdida y de mínimo reutilizable. No se ha verificado una disposición vigente que imponga un espesor de corte o un mínimo reutilizable universal. Los requisitos de longitud de desarrollo, anclaje o traslapo no equivalen a mínimos de inventario y no se trasladan a este parámetro.

La interfaz propone 1 mm para el disco, como espesor nominal de una herramienta de corte para acero según la ficha del fabricante (Hilti, s. f.). No equivale a una medición de pérdida real y debe calibrarse con el equipo utilizado. Para la cizalla, 0 mm es una idealización explícita y editable. Una pieza igual al saldo se obtiene sin nueva separación; las demás requieren espacio para la pieza y la pérdida completa. No se modela refrentado ni pérdida parcial de borde.

El criterio automático conserva los sobrantes cuya longitud es al menos la menor longitud demandada del mismo diámetro, siguiendo la definición de sobrantes reutilizables (retails) de Benjaoran y Bhokha (2013). Se adapta ese criterio a toda la cartilla conocida y se fija entre etapas; no se reproduce el algoritmo completo del artículo, y su parámetro Tw de pérdida admisible no es un mínimo universal de reutilización.

El usuario puede sustituir el mínimo automático por un valor común positivo en metros y aplicar el descarte inmediatamente o al cierre de cada etapa. Estos escenarios formalizan decisiones de manejo de material; no demuestran la viabilidad estructural de cada sobrante. El material del inventario inicial que no alcanza el mínimo se informa aparte y no se atribuye como desperdicio del proyecto.

Nota pendiente: Verificar la cita literal de la ficha del disco Hilti AC-D (REF-HILTI-ACD).

## Desperdicio admisible

El desperdicio admisible es el porcentaje que el usuario considera aceptable para su proyecto: por ejemplo, el que asumió en su análisis de precios unitarios o el que exige su contrato. OICA no propone un valor por defecto. Con el umbral que el usuario ingresa, informa si el plan queda dentro o lo excede, para el proyecto y para cada diámetro.

El umbral se compara con el desperdicio por masa de la sección 2.3, que incluye el saldo reutilizable final. Por eso se informan aparte la pérdida irrecuperable (corte y descartes) y el saldo reutilizable.

Esta es la definición adoptada por los autores: el desperdicio es todo el material comprado que no termina convertido en piezas. La pérdida irrecuperable se informa solo como referencia, sin juicio de cumplimiento.

No se identificó una norma colombiana que fije un porcentaje máximo de desperdicio de acero de refuerzo. El estado de cada fuente revisada es el siguiente:

- NSR-10, Título C (AIS, 2010; Presidencia de la República de Colombia, 2010): su texto completo no contiene el término «desperdicio» (búsqueda del 2 de octubre de 2026 en la copia consultada). Solo se revisó el Título C.

- INVIAS, artículo 640 (INVIAS, 2022): mide el acero en «kilogramo (kg) […] realmente suministrado y colocado en obra y debidamente aceptado por el interventor» (640.6) y dispone que «el precio unitario debe cubrir todos los costos por concepto de suministro, […] corte, desperdicios, doblamiento […]» (640.7). No fija un porcentaje máximo de desperdicio.

- IDU: especificación pendiente de localizar; no se cita mientras no se obtenga el documento.

- Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, 2021): trata los residuos de construcción y demolición. No usa el término «desperdicio»; su único porcentaje es una meta mínima de aprovechamiento de RCD para grandes generadores, no un máximo de desperdicio.

Un contrato sí puede fijar un máximo en sus especificaciones particulares; por eso el umbral se deja al usuario. Como referencia empírica débil, un estudio de una vivienda de dos plantas en Ecuador reporta un desperdicio total de acero de refuerzo de 6.77 %: compra de 4860.412 kg frente a 4552.288 kg pagados (Almendariz Rodríguez y Ortiz Aguirre, 2022, p. 38). Es un solo caso, no colombiano, con una definición de desperdicio parecida pero no idéntica a la de OICA; no se usa como umbral.

## Evaluación y reproducibilidad

Corrección, calidad y tiempo son dimensiones distintas. Un programa puede terminar rápidamente y producir piezas incorrectas; también puede producir un plan válido con un desperdicio alto. La evaluación exige primero factibilidad y luego compara desperdicio y duración bajo las mismas entradas y restricciones.

Se conservan las huellas de las entradas y del código, la semilla, el perfil, la versión de Python, la plataforma, los tiempos y el consumo máximo observado de memoria. Los ensayos del motor excluyen el PDF y el PNG para separar la optimización de la presentación. Cinco semillas por perfil constituyen un piloto descriptivo; no bastan para afirmar significación estadística, optimalidad ni generalización a todas las cartillas.

## Arquitectura y tecnologías web

El desarrollo de OICA requiere una arquitectura que integre la interfaz de usuario, el procesamiento del algoritmo y el almacenamiento de información, de modo que el usuario cargue la cartilla, seleccione parámetros, ejecute la optimización y consulte los resultados sin intervenir en el código. La separación entre presentación, lógica de procesamiento y persistencia favorece el mantenimiento y permite ajustar el algoritmo sin rehacer la interfaz.

El frontend se desarrolla con Next.js y React, tecnologías basadas en componentes que permiten organizar formularios, zonas de carga, tablas y mensajes de validación. El backend se implementa en Python con Flask, que expone la API, valida las entradas y retransmite el progreso al navegador por WebSocket mediante Socket.IO. Las optimizaciones, de mayor duración, se ejecutan de forma asíncrona en un worker de Celery, con Redis como cola de tareas y canal de progreso. PostgreSQL conserva las cargas, la configuración y las versiones de resultados, y Nginx publica la aplicación como proxy inverso.

Docker y Docker Compose empaquetan cada servicio con sus dependencias en contenedores. Esto reduce las diferencias entre los entornos de desarrollo, prueba y ejecución, y favorece la reproducibilidad: la forma en que la aplicación se levanta y se configura queda documentada junto con el código. La sección 3.2 describe la arquitectura implementada.

Nota pendiente: La plantilla exige referenciar el software empleado. Falta crear en Referencias.md las fichas de la documentación oficial de Next.js, React, Flask, Socket.IO, Celery, Redis, PostgreSQL, Nginx y Docker, y citarlas aquí.

Capítulo 3

# Metodología

Este capítulo presenta la metodología empleada para el diseño, desarrollo, implementación y validación de OICA. La propuesta corresponde a un desarrollo tecnológico aplicado a la ingeniería civil: un artefacto de software para planificar el corte unidimensional de barras de acero, cuya evaluación se apoya en ejecuciones reproducibles. La metodología se estructuró en cinco etapas: (1) recolección de información y definición de los parámetros de diseño; (2) análisis y definición de la arquitectura; (3) asignación de parámetros y desarrollo de la aplicación; (4) implementación de la arquitectura y despliegue; y (5) pruebas y protocolo experimental.

Dentro de esas etapas, la secuencia de trabajo fue: formalización de las reglas de dominio, pruebas independientes de factibilidad, implementación, comparación controlada de algoritmos e interpretación de resultados. La elección de herramientas de programación no se presenta como método de investigación por sí misma.

## Recolección de información y definición de los parámetros de diseño

En esta etapa se revisó la información técnica necesaria para delimitar las entradas del sistema: las longitudes comerciales disponibles, los diámetros y masas nominales de las barras de refuerzo y el tratamiento normativo del desperdicio. Cada fuente consultada se registró en una ficha de trazabilidad con su estado de verificación. La Tabla 3-1 resume cómo se convirtió esa información en parámetros de la aplicación.

| Parámetro | Valor en OICA | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Longitudes comerciales | 6, 9 y 12 m por defecto; editables por diámetro | Valores iniciales del catálogo; no son una obligación normativa (sección 2.1). |
| Masa por metro | NSR-10, Tabla C.3.5.3-2 | Pondera el desperdicio; aviso si la cartilla difiere más de 1 % (decisión de diseño). |
| Pérdida por corte | Disco 1 mm; cizalla 0 mm; editable | Espesor nominal de una ficha comercial (Hilti, s. f.); requiere calibración. |
| Longitud mínima reutilizable | Menor longitud demandada por diámetro, o valor manual | Criterio de sobrantes reutilizables de Benjaoran y Bhokha (2013), adaptado. |
| Desperdicio admisible | Sin valor por defecto; lo ingresa el usuario | No se identificó un máximo normativo (sección 2.8). |
| Perfiles del algoritmo genético | Rápido, balanceado y profundo | Decisión de diseño (Tabla 3-3). |

Tabla 3-1: Parámetros de diseño de OICA y su fundamento.

El corpus de evaluación tiene cuatro cartillas (Tabla 4-1 y Anexo A). La 002 es la cartilla de despiece de un proyecto real en Colombia, obtenida de un proveedor de acero, y es el caso principal de rendimiento; se presenta anonimizada. La 001 es un ejercicio del curso Construcción de edificaciones (Universidad Surcolombiana, s. f.) y sirve como caso pequeño de regresión. Las 003 y 004 son sintéticas y se describen a continuación. Los archivos originales se conservan sin modificaciones.

Nota pendiente: Completar en la ficha REF-CARTILLA-001 el periodo académico del curso y el nombre completo del docente.

### Generación de las cartillas sintéticas

Las cartillas 001 y 002 dejan un vacío de tamaños: saltan de 92 a 67443 piezas, y casi toda su masa se concentra en un diámetro (88 de las 92 piezas de la 001 son #5, y 58500 de las 67443 de la 002 son #3). Para medir el tiempo según el tamaño de la cartilla (objetivo específico 2) y comprobar la comparación con otras mezclas de diámetros, se generaron dos cartillas sintéticas con un programa determinista (scripts/generar_cartillas_sinteticas.py): la 003, una vivienda de dos pisos de 198 m², y la 004, un edificio de cinco pisos de 1680 m², ambos con pórticos de concreto reforzado y losa aligerada en una dirección.

La geometría es ficticia y no hay análisis ni diseño estructural: las longitudes de las piezas resultan de aplicar a esa geometría los supuestos de la Tabla 3-2. Los recubrimientos, ganchos, traslapos y separaciones se verificaron en el Título C de la NSR-10 (AIS, 2010); los demás son decisiones de modelado declaradas. Cada cartilla tiene una memoria de despiece con su geometría, secciones, etapas, supuestos y estadísticas, y el generador comprueba que las regenera de forma idéntica. Los autores aprobaron las dos cartillas antes de ejecutar los ensayos, y desde entonces las entradas quedaron congeladas.

| Aspecto | Valor adoptado | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Recubrimiento libre | Zapatas 75 mm; vigas de cimentación 50 mm; vigas y columnas 40 mm; losas, viguetas y escaleras 20 mm | NSR-10, C.7.7.1 |
| Gancho estándar de 90° | Extensión de 12 diámetros de barra | NSR-10, C.7.1.2 |
| Estribos y grapas | Ganchos sísmicos de 135° con extensión de 6 diámetros, no menor de 75 mm; se suman 0.10 m por gancho | NSR-10, C.7.1.4; los 25 mm del doblez son supuesto |
| Traslapo | Clase B: 1.3 veces la longitud de desarrollo, no menor de 300 mm (#3 0.55 m, #4 0.75 m, #5 0.95 m, #6 1.10 m y #7 1.60 m) | NSR-10, C.12.2.2 y C.12.15.1 |
| Materiales | f'c = 21 MPa y fy = 420 MPa; ψt, ψe y λ iguales a 1.0, también en barras superiores | Supuesto (factores de C.12.2.4) |
| Separación de estribos en vigas y columnas | Dentro de los límites de capacidad moderada de disipación de energía (DMO) | NSR-10, C.21.3.4 y C.21.3.5 |
| Empalmes de columnas | En la mitad central de la altura del piso | NSR-10, C.21.3.5.3 |
| Barras de más de 12 m | Tramos de 12.00 m más el resto; no se modela la posición del empalme | Supuesto |
| Redondeo de longitudes | Hacia arriba, a múltiplos de 0.05 m | Supuesto |
| Etapas | Cimentación; luego, alternadas, las columnas y la losa de cada piso | Supuesto de secuencia constructiva |

Tabla 3-2: Supuestos de despiece de las cartillas sintéticas 003 y 004. Detalle en sus memorias de despiece (tests/data/003 y tests/data/004).

Estas cartillas no representan una obra concreta. El supuesto ψt = 1.0 en barras superiores acorta los traslapos respecto de un diseño que use 1.3, y un despiece real desplazaría los empalmes de las vigas fuera de los nudos. Por eso sus resultados se usan para estudiar el tiempo y la robustez de la comparación, no como evidencia de desperdicio en obra.

Nota pendiente: Falta la revisión de las cartillas sintéticas por el director o por un ingeniero estructural.

## Análisis y definición de la arquitectura de la aplicación web

La arquitectura se definió con una separación clara entre interfaz de usuario, procesamiento, almacenamiento y servicios de apoyo (Figura 3-1). La interfaz Next.js envía la cartilla, el catálogo, el inventario y las condiciones al backend Flask, que valida y guarda la configuración antes de encolar una tarea de Celery. PostgreSQL conserva las cargas y las versiones; Redis transporta las tareas y el progreso, que el backend retransmite al navegador por Socket.IO; y Nginx publica la aplicación.

Figura 3-1: Arquitectura de OICA. Todos los servicios son contenedores de Docker Compose; el backend lee del mismo volumen de archivos para las descargas. Elaboración propia a partir de docker-compose.yaml y del código del repositorio.

El módulo backend/cutting/ contiene el núcleo de corte. El mismo código lo usan el worker y los comandos de experimentación, de modo que lo que se mide en los ensayos es lo que ejecuta la aplicación. El worker corre Celery con un proceso por tarea (pool prefork, concurrencia 1). No hay entrenamiento de modelos: el algoritmo genético realiza una búsqueda nueva para cada problema recibido.

Cada componente se ejecuta en un contenedor independiente definido en Docker Compose, junto con un servicio de migración que aplica el esquema de la base de datos. Las rutas, credenciales, puertos y parámetros de conexión se configuran con variables de entorno, de modo que el sistema se adapta a distintos escenarios sin modificar el código fuente. En este flujo no intervienen AWS Lambda, S3, CloudFront ni URLs prefirmadas; Docker Compose es el mecanismo de operación local y el despliegue en un servidor virtual es una capacidad secundaria.

## Asignación de parámetros y desarrollo de la aplicación web

En esta etapa se incorporaron los parámetros definidos y se desarrollaron los componentes funcionales. La Figura 3-2 resume el procesamiento de una cartilla, desde la carga hasta la entrega de resultados.

Figura 3-2: Flujo de procesamiento de una cartilla en OICA. Elaboración propia.

### Preparación y validación de datos

La cartilla contiene pedido, diámetro, longitud, cantidad, masa y, opcionalmente, grupo de ejecución. Cada fila tiene una identidad interna independiente del nombre del pedido. Se rechazan cantidades fraccionarias, valores no finitos, longitudes no positivas, diámetros ausentes y grupos inválidos; solo se omiten las filas sin datos de demanda.

La masa lineal por diámetro se verifica entre filas. Solo se tolera una diferencia relativa de una millonésima para absorber la representación numérica de las fórmulas de XLSX; una diferencia mayor exige corregir la cartilla. Las longitudes se convierten a una escala entera obtenida de la precisión de entrada y no se redondean durante la asignación.

La ausencia de la columna de grupos equivale a una sola etapa. Si existe, cada pedido debe tener un entero positivo. Las etapas se recorren en orden numérico y los diámetros se mantienen separados.

### Inventario y planificación secuencial

El catálogo comercial permite definir longitudes y cantidades por diámetro; una cantidad nula significa disponibilidad ilimitada. El inventario adicional es finito y se carga con las columnas diametro, longitud_m y cantidad. Las existencias pueden usarse desde la primera etapa.

Una barra utilizada conserva su identidad de origen. Su saldo puede abastecer etapas posteriores hasta agotarse o descartarse por el mínimo. Los inventarios de los candidatos genéticos no comparten estado mutable. El inventario final combina las existencias finitas elegibles no utilizadas con los saldos reutilizables y se exporta con el mismo esquema de entrada. El inventario inicial bajo el mínimo se registra aparte, sin cargarlo como desperdicio generado.

Las condiciones se guardan al cargar la cartilla: activación de la pérdida, proceso, pérdida uniforme en milímetros, activación del mínimo, modo automático o manual y momento del descarte. La interfaz inicia con ambas condiciones activas, disco de 1 mm, mínimo automático y descarte inmediato; los clientes de la API que omiten estas condiciones conservan el escenario ideal. El umbral automático se calcula por diámetro sobre toda la demanda y no cambia entre etapas.

Cada reprocesamiento conserva la configuración original. El inventario final es proyectado: importar sus valores en otro proyecto requiere verificar la disponibilidad física, y la aplicación no registra automáticamente los cortes realmente ejecutados en obra.

### Búsqueda genética y verificación independiente

Se utiliza selección por torneo, cruce uniforme, mutación de genes y elitismo, con candidatos formados por prioridades y reglas de apertura. Cada candidato evalúa todas las etapas del diámetro; el indicador no suma repetidamente los sobrantes intermedios.

La evaluación agrupa los saldos idénticos. Solo el candidato ganador se materializa como barras individuales con los cortes agrupados por pedido y etapa, y se exige coincidencia exacta entre la puntuación agrupada y la reconstruida. Un validador independiente comprueba demanda, capacidad, origen, saldos e inventario final antes de guardar un resultado como válido. La Tabla 3-3 muestra los parámetros de cada perfil.

| Perfil | Población | Generaciones máximas | Generaciones sin mejora (estancamiento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rápido | 20 | 30 | 8 |
| Balanceado | 50 | 100 | 15 |
| Profundo | 100 | 200 | 25 |

Tabla 3-3: Parámetros de los perfiles del algoritmo genético.

El presupuesto de cinco minutos es un objetivo de desempeño: no se usa para abortar la ejecución ni se afirma que una población mayor siempre mejore la solución. Las soluciones imposibles no se aceptan a cambio de una penalización finita en la función de aptitud.

### Análisis posterior a la optimización

Desde la versión analisis-1, después de que el algoritmo genético entrega un plan y el validador lo acepta, el worker ejecuta un análisis único. Ese análisis no construye ni modifica el plan (el motor sigue siendo secuencial-2) y calcula seis grupos de indicadores que se guardan con cada versión:

- Admisibilidad. El usuario puede ingresar un umbral opcional de desperdicio admisible entre 0 y 100 %, sin valor por defecto. El umbral se guarda fuera de los parámetros de corte, de modo que no cambia la huella del problema ni la estimación de tiempo, y puede conservarse, cambiarse o quitarse al reprocesar. El estado es «dentro de lo admisible», «excede» o «sin evaluar», para el proyecto y para cada diámetro; un empate cuenta como «dentro».

- Pérdidas. Se separan la pérdida irrecuperable (corte y descartes) y el saldo reutilizable final, en masa y en porcentaje, y se informa el aprovechamiento, igual a 100 % menos el desperdicio.

- Resumen de compra. Barras por diámetro, longitud y origen, con masa y aprovechamiento. Las barras del inventario adicional se listan aparte y no cuentan como compra; por construcción, el total coincide con las barras del plan.

- Patrones de corte. Las barras idénticas se agrupan según la definición de la sección 2.4. Cada patrón recibe un identificador determinista, P-<diámetro>-<nnn>, y se comprueba que la suma de repeticiones sea igual al número de barras y que expandir los patrones reproduzca exactamente la demanda.

- Cota inferior. Se calcula por diámetro con generación de columnas: el maestro lineal se resuelve con HiGHS (scipy.optimize.linprog, scipy 1.18.1) y el subproblema con una mochila exacta en enteros escalados. La validez se certifica con una cota lagrangiana y se toma la mayor entre ella y la cota simple. El cálculo tiene un presupuesto de 2 s por diámetro y 4 s por plan; si se agota, la cota sigue siendo válida y se marca «no ajustada». Si el solver falla, la cota se informa como «no disponible» y el plan se entrega igualmente; si el desperdicio quedara por debajo de una cota válida, la versión se registra como error de dominio.

- Avisos de masa nominal. La masa por metro de cada diámetro de la cartilla se contrasta con la NSR-10, Tabla C.3.5.3-2; una diferencia mayor a 1 % produce un aviso que no bloquea el plan.

Los resultados aparecen en cinco hojas del Excel (Admisibilidad, Resumen de compra, Patrones, Cota y Avisos), en el PDF y en una página de detalle por proyecto que compara las versiones por perfil, tiempo, desperdicio, umbral, admisibilidad y verificación. El PNG se titula «Nesting lineal por patrones de corte» y dibuja las piezas de los patrones más repetidos.

Nota pendiente: La spec 002 (4 de octubre de 2026) reorganizó estas salidas (hoja «Resumen» con totales, hoja «Trazabilidad», PDF con la compra primero y el nesting por páginas, y un PNG más legible) y añadió en la web un explorador interactivo de todos los patrones. Esta sección y la 3.3.5 deben actualizarse con esos cambios.

### Interfaz de usuario

El frontend se diseñó para que el usuario configure y ejecute una optimización sin intervenir en el código. La navegación ofrece cinco secciones: Inicio, Configurar, Proyectos, Guía y Contacto. La Figura 3-3 muestra la parte superior de la pantalla de configuración y la Tabla 3-4 relaciona cada elemento con su función técnica.

Figura 3-3: Parte superior de la pantalla de configuración de una optimización. Captura del 1 de octubre de 2026, anterior a la incorporación del campo de desperdicio admisible.

| Elemento de la interfaz | Función técnica | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Cartilla de trabajo (XLSX o CSV) | Entrada de datos | Un archivo por proyecto; su nombre identifica el proyecto en el historial. |
| Perfil de optimización | Parámetros del algoritmo genético | Rápido, balanceado (recomendado) o profundo (Tabla 3-3). |
| Catálogo comercial | Stock disponible | Longitudes y cantidades por diámetro; una cantidad vacía indica disponibilidad ilimitada. |
| Inventario adicional (opcional) | Existencias finitas | Archivo XLSX o CSV con diametro, longitud_m y cantidad; se deben verificar antes las existencias físicas. |
| Generar visualizaciones complementarias | Artefactos | Incluye el PDF y la imagen de muestra, además del Excel completo. |
| Condiciones físicas | Hipótesis del modelo | Pérdida por corte (disco o cizalla, en mm) y longitud mínima reutilizable (automática por diámetro o personalizada; descarte después de cada corte o al terminar cada etapa). |
| Desperdicio admisible (%) | Umbral opcional | Sin valor por defecto; se compara con el desperdicio final por masa. |
| Estimar tiempo e Iniciar optimización | Estimación y encolado | La estimación requiere cinco ejecuciones comparables; la optimización encola la tarea y muestra el progreso. |
| Proyectos | Historial y versiones | Estado, descargas (Excel, PDF, PNG e inventario), reprocesamiento y eliminación. |
| Detalle del proyecto | Análisis del plan | Admisibilidad, resumen de compra, calidad del plan (patrones y cota), avisos de masa y comparación de versiones. |
| Guía | Ayuda | Pasos, glosario y preguntas frecuentes. |

Tabla 3-4: Elementos de la interfaz y su función técnica.

La carga de archivos se restringe a formatos compatibles con la cartilla, y la interfaz valida la información mínima antes de enviarla, lo que reduce errores como las cargas incompletas o los archivos ajenos al formato. En términos de experiencia de usuario se priorizó una interfaz sencilla, con instrucciones claras y controles visibles, para que la herramienta pueda ser utilizada por personas vinculadas al análisis de cantidades, la planeación de obra o la revisión de acero sin conocimientos de programación. La interfaz se verificó sin violaciones automáticas de accesibilidad (axe) en anchos de 1440, 820 y 390 px.

## Implementación de la arquitectura definida y despliegue de la aplicación

La implementación usa imágenes Docker propias para el backend, el worker y el frontend, junto con imágenes de PostgreSQL, Redis y Nginx, coordinadas por Docker Compose con redes internas, volúmenes de persistencia (base de datos, Redis y archivos) y variables de entorno. Un selector permite publicar la aplicación mediante el Nginx del contenedor o mediante el Nginx del servidor anfitrión. Las migraciones del esquema están numeradas y se aplican con un servicio dedicado.

El progreso informa la operación, el diámetro y el tiempo transcurrido. Para estimar la duración se requieren cinco ejecuciones anteriores del mismo problema, perfil, código y entorno, y la misma selección de artefactos; antes de eso se muestra «calibrando». El rango observado se amplía un 20 %; es una estimación empírica, no un intervalo estadístico de confianza. Si una ejecución excede ese rango, la aplicación lo comunica y evita mostrar un tiempo restante ficticio. El tiempo de cola se excluye.

El Excel contiene las barras raíz con su patrón, los cortes por etapa y pedido, el inventario, las métricas, los descartes, el inventario inicial excluido y los parámetros con sus referencias, además de las hojas del análisis. El PDF y el PNG presentan el plan por patrones de corte, acotados a los más repetidos, y remiten al Excel para el plan completo. El error de generación de archivos se distingue del error del algoritmo: un plan válido no se anuncia como una entrega íntegra si falló un artefacto.

## Pruebas y protocolo experimental

La validación se planteó en tres niveles: pruebas automatizadas de los componentes, pruebas de punta a punta de la aplicación completa y un protocolo experimental para comparar algoritmos. Las pruebas funcionales verifican que el frontend permita cargar archivos válidos, que el backend reconozca la estructura de la cartilla y rechace los archivos incompletos, que el algoritmo genere patrones coherentes y que los reportes presenten información suficiente para revisar el cumplimiento de la demanda y el desperdicio.

Las pruebas automatizadas del backend (124 en la versión vigente) cubren el dominio, el motor, el validador, el análisis y la API. Las pruebas HTTP y del worker aisladas emplean SQLite en memoria y un broker simulado, con generación real de archivos pequeños; no sustituyen la verificación con PostgreSQL, Celery, Redis, WebSocket y el frontend, que se realizó con las imágenes reconstruidas (sección 4.8). Para la cota inferior, las pruebas comparan un caso analítico, instancias pequeñas resueltas por fuerza bruta, certificados con duales aleatorios y el fallo simulado del solver.

La comparación de algoritmos siguió este protocolo:

- Identificar la cartilla y la configuración mediante SHA-256, y registrar la semilla y la versión del motor.

- Ejecutar FFD y BFD adaptados a las mismas etapas, inventario y catálogo.

- Ejecutar el algoritmo genético con las semillas 0, 1, 2, 3 y 4 en cada perfil.

- Comprobar automáticamente todos los pedidos y saldos en cada ejecución.

- Registrar la duración de la optimización, sus fases internas, el porcentaje de desperdicio por masa, las barras utilizadas y el máximo de memoria observado.

- Presentar la mediana y el rango por perfil, sin seleccionar únicamente la mejor semilla.

- Comprobar la integración y los reportes por separado, sin incluir su tiempo en la comparación del motor.

Para el motor secuencial-2 la comparación se repitió en cuatro escenarios (Tabla 3-5). Las referencias y el algoritmo genético reciben exactamente las mismas condiciones, y se informa por separado la masa en piezas, la pérdida por corte, el descarte y el saldo reutilizable final, sin presentar el material excluido como desperdicio.

| Escenario | Pérdida por corte | Longitud mínima reutilizable | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Ideal | Desactivada | Desactivada | Control equivalente al piloto |
| Solo pérdida | Disco, 1 mm | Desactivada | Matriz principal |
| Solo mínimo | Desactivada | Automática, descarte inmediato | Matriz principal |
| Ambos | Disco, 1 mm | Automática, descarte inmediato | Matriz principal (valores de la interfaz) |
| Control de cizalla | Cizalla, 0 mm | Automática | Control (FFD, BFD y AG rápido) |
| Control de fin de etapa | Disco, 1 mm | Automática, descarte al terminar la etapa | Control (FFD, BFD y AG rápido) |

Tabla 3-5: Escenarios de evaluación del motor secuencial-2.

Para comparar el tiempo entre cartillas, las cuatro se ejecutaron en una misma sesión, el 4 de octubre de 2026, con la misma imagen del worker y el mismo protocolo: 272 ensayos, más 12 controles de cizalla y de descarte al fin de etapa para las cartillas 003 y 004. Los controles se repitieron sin diferencias y la cota se calculó para los 284 registros. Los tiempos de sesiones distintas no se comparan entre sí, porque dependen del entorno.

Los comandos y contratos de la API se documentan en docs/CORTE_SECUENCIAL.md y los resúmenes de las mediciones en tests/benchmarks/, donde cada línea identifica el código y la entrada (Anexo B). Toda modificación que pueda afectar el plan se somete a una regresión contra la línea base de 136 ensayos y 12 controles, que debe dar cero diferencias en las métricas no temporales; una regresión confirma la línea base, pero no constituye evidencia nueva.

Capítulo 4

# Análisis de resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos con las cuatro cartillas del corpus: la 002, de un proyecto real en Colombia; la 001, de un ejercicio académico; y las sintéticas 003 y 004. Todas las cifras proceden de ejecuciones reales cuyos registros se conservan en tests/benchmarks/ (Anexo B); cada registro identifica el código, la entrada, la semilla y el perfil. Las secciones 4.2 a 4.4 analizan las cartillas 001 y 002 con la matriz del 13 de septiembre de 2026; la 4.5 presenta las cartillas sintéticas y la 4.6 el tiempo según el tamaño de la cartilla, ambas con la matriz única del 4 de octubre de 2026. Los resultados del caso histórico de 683 piezas, presentados en un borrador anterior, se retiraron por decisión de alcance de los autores, y los porcentajes calculados en metros con el motor anterior no se comparan con el indicador vigente, ponderado por masa.

## Casos de estudio y condiciones de ensayo

El corpus tiene cuatro cartillas (Tabla 4-1). La 002 es el caso principal: la cartilla de un proyecto real en Colombia, obtenida de un proveedor de acero y presentada de forma anonimizada. La 001, un ejercicio del curso Construcción de edificaciones, sirve como caso pequeño de regresión. Las sintéticas 003 y 004 cubren tamaños intermedios y etapas con varios diámetros, que las otras dos no tienen; sus resultados no son evidencia de desperdicio en obra.

| Cartilla | Procedencia | Filas | Piezas | Diámetros | Etapas | Masa en piezas (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ejercicio académico | 16 | 92 | #3 a #5 | 1 | 591.758 |
| 002 | Proyecto real (proveedor de acero) | 137 | 67443 | #3 a #7 | 13 | 138412.930 |
| 003 | Sintética: vivienda de dos pisos | 38 | 2958 | #3 a #5 | 5 | 5219.005 |
| 004 | Sintética: edificio de cinco pisos | 105 | 18782 | #3 a #7 | 11 | 47732.309 |

Tabla 4-1: Cartillas del corpus de evaluación.

Todos los ensayos usaron el catálogo comercial ilimitado de 6, 9 y 12 m, sin inventario adicional inicial. Hubo dos sesiones de ensayo: la del 13 de septiembre de 2026, con las cartillas 001 y 002 (Python 3.12.14 en el contenedor del worker sobre WSL2), y la del 4 de octubre de 2026, con las cuatro cartillas (Python 3.12.15 en Docker Desktop sobre WSL2). Los tiempos corresponden al motor: incluyen las referencias heurísticas, la inicialización, la búsqueda, la materialización y la validación, y excluyen la lectura del XLSX, la cola, HTTP y la generación de artefactos. Las heurísticas se ejecutaron una vez por caso, pues son deterministas; para el algoritmo genético se resumen cinco semillas (0 a 4) con la mediana y el rango observado, que no son intervalos de confianza.

## Piloto con el modelo ideal

El primer ensayo, con el motor secuencial-1, usó el escenario ideal: pérdida por corte nula y transferencia de cualquier sobrante positivo entre etapas. La Tabla 4-2 resume sus 34 ejecuciones.

| Cartilla | Método o perfil | n | Tiempo mediano (s) | Rango de tiempo (s) | Desperdicio mediano (%) | Rango de desperdicio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | FFD | 1 | 0.002 | 0.002–0.002 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| 001 | BFD | 1 | 0.003 | 0.003–0.003 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| 001 | AG rápido | 5 | 0.020 | 0.017–0.024 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| 001 | AG balanceado | 5 | 0.085 | 0.083–0.148 | 5.1542 | 4.4411–5.1542 |
| 001 | AG profundo | 5 | 0.406 | 0.271–0.457 | 4.4411 | 4.4411–5.1542 |
| 002 | FFD | 1 | 1.145 | 1.145–1.145 | 9.4898 | 9.4898–9.4898 |
| 002 | BFD | 1 | 1.036 | 1.036–1.036 | 9.4898 | 9.4898–9.4898 |
| 002 | AG rápido | 5 | 1.435 | 1.379–1.510 | 8.0616 | 7.9716–8.1675 |
| 002 | AG balanceado | 5 | 3.337 | 3.129–3.793 | 7.9467 | 7.9337–7.9951 |
| 002 | AG profundo | 5 | 7.245 | 5.648–9.150 | 7.9404 | 7.9344–7.9483 |

Tabla 4-2: Desperdicio y tiempo del piloto con el modelo ideal (motor secuencial-1).

En la cartilla 002, los tres perfiles genéticos mejoraron el desperdicio respecto de las referencias bajo el mismo modelo secuencial. El balanceado y el profundo presentan resultados próximos; el profundo requiere más tiempo y no domina todas las semillas, por lo que el tamaño de la población no garantiza por sí solo una solución mejor.

En la cartilla 001, varias ejecuciones igualaron la heurística y otras la mejoraron, por lo que no puede afirmarse que los tres perfiles converjan siempre al mismo resultado. No se dispone de un certificado de optimalidad para ninguna de las dos cartillas completas.

La mejora de rendimiento más importante del motor fue agrupar los saldos equivalentes durante la evaluación y materializar solo el ganador. Las pruebas de regresión incluyen 60 casos pequeños generados con semilla fija en los que se compara la puntuación agrupada con la de barras individuales, y el motor exige esa coincidencia al reconstruir cada solución ganadora.

## Escenarios con pérdida por corte y mínimo reutilizable

La matriz final del motor vigente, secuencial-2, del 13 de septiembre de 2026, contiene 136 ensayos completos y válidos, ejecutados en serie: cuatro escenarios (Tabla 3-5), dos cartillas, dos referencias deterministas y cinco semillas por cada uno de los tres perfiles genéticos. Se comprobó la unicidad de las 136 combinaciones, la cantidad exacta de piezas y el balance de las cuatro categorías de material. La memoria máxima acumulada del proceso fue 115.55 MiB, incluidas las librerías; no representa el consumo aislado de cada semilla. En el escenario ideal, la matriz reproduce los porcentajes de desperdicio del piloto. La Tabla 4-3 presenta los resultados de la cartilla 002.

| Escenario | Método | Tiempo (s) | Desperdicio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ideal | FFD | 1.30 | 9.4898 |
| Ideal | BFD | 1.35 | 9.4898 |
| Ideal | AG rápido | 1.74 (1.67–1.98) | 8.0616 (7.9716–8.1675) |
| Ideal | AG balanceado | 3.71 (3.51–4.13) | 7.9467 (7.9337–7.9951) |
| Ideal | AG profundo | 8.63 (6.67–10.24) | 7.9404 (7.9344–7.9483) |
| Solo pérdida | FFD | 1.57 | 10.1300 |
| Solo pérdida | BFD | 1.52 | 10.1300 |
| Solo pérdida | AG rápido | 2.04 (1.94–2.14) | 8.9632 (8.9282–9.1259) |
| Solo pérdida | AG balanceado | 5.34 (4.38–5.68) | 8.8952 (8.8384–8.9236) |
| Solo pérdida | AG profundo | 9.92 (9.57–11.49) | 8.8851 (8.8795–8.9095) |
| Solo mínimo | FFD | 1.72 | 9.4898 |
| Solo mínimo | BFD | 1.59 | 9.4898 |
| Solo mínimo | AG rápido | 2.16 (2.15–2.37) | 8.0846 (7.9818–8.3152) |
| Solo mínimo | AG balanceado | 6.59 (6.12–6.90) | 7.9527 (7.9319–7.9894) |
| Solo mínimo | AG profundo | 19.77 (14.04–21.16) | 7.9332 (7.9262–7.9373) |
| Ambos | FFD | 1.62 | 10.1300 |
| Ambos | BFD | 1.51 | 10.1300 |
| Ambos | AG rápido | 2.27 (2.09–2.53) | 8.9656 (8.9626–9.0028) |
| Ambos | AG balanceado | 5.68 (5.31–6.20) | 8.8935 (8.8602–8.9058) |
| Ambos | AG profundo | 14.34 (10.85–15.50) | 8.8811 (8.8288–8.8907) |

Tabla 4-3: Desperdicio y tiempo en la cartilla 002 por escenario (motor secuencial-2). AG: mediana (mínimo–máximo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución.

En los cuatro escenarios de la cartilla 002, todas las semillas de los tres perfiles genéticos obtienen menos desperdicio que FFD y BFD. La Figura 4-1 muestra cada ejecución del escenario con ambas condiciones activas: el perfil rápido ya reduce el desperdicio de 10.13 % a cerca de 8.97 %, y los perfiles más intensivos añaden mejoras pequeñas a cambio de más tiempo.

Figura 4-1: Desperdicio final por masa frente al tiempo de motor en la cartilla 002, escenario con pérdida por corte y mínimo reutilizable activos (17 ejecuciones). La línea discontinua es la cota inferior por patrones. Fuente: tests/benchmarks/2026-09-13-fisico-matriz-final.jsonl.

El aumento de desperdicio al reservar la pérdida por corte no indica por sí solo un defecto: el problema factible cambia, por lo que el aporte genético debe compararse dentro del mismo escenario. El mínimo automático no promete reducir el material total, sino clasificar los saldos que no satisfacen ninguna pieza conocida, y el desempate por pérdida irrecuperable también modifica la trayectoria estocástica de la búsqueda. El perfil profundo requiere más tiempo y no domina todas las semillas del balanceado.

Los mínimos automáticos de la cartilla 002 son 0.37 m para #3, 1.05 m para #4, 1.35 m para #5, 1.65 m para #6 y 3.50 m para #7; proceden de las longitudes de la demanda, no de una norma. Con ambas condiciones activas, el perfil rápido con semilla 0 utiliza 152039.571 kg de barras raíz y produce 138412.93033 kg en piezas, 45.488045 kg de pérdida por corte, 2822.999238 kg descartados y 10758.153387 kg reutilizables al final; su suma conserva la masa original.

En la cartilla 001, FFD y BFD obtienen 5.1542 % en los cuatro escenarios, en menos de 0.01 s cada uno. La Tabla 4-4 conserva todas las semillas del algoritmo genético, también cuando igualan las referencias.

| Escenario | Perfil | Tiempo mediano (s) | Rango (s) | Desperdicio mediano (%) | Rango (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideal | Rápido | 0.03 | 0.03–0.03 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| Ideal | Balanceado | 0.11 | 0.10–0.19 | 5.1542 | 4.4411–5.1542 |
| Ideal | Profundo | 0.44 | 0.30–0.46 | 4.4411 | 4.4411–5.1542 |
| Solo pérdida | Rápido | 0.03 | 0.02–0.04 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| Solo pérdida | Balanceado | 0.12 | 0.12–0.15 | 5.1542 | 4.4411–5.1542 |
| Solo pérdida | Profundo | 0.39 | 0.38–0.46 | 5.1542 | 4.4411–5.1542 |
| Solo mínimo | Rápido | 0.04 | 0.03–0.05 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| Solo mínimo | Balanceado | 0.27 | 0.17–0.35 | 4.4411 | 4.4411–5.1542 |
| Solo mínimo | Profundo | 0.60 | 0.57–0.90 | 4.4411 | 4.4411–4.4411 |
| Ambos | Rápido | 0.03 | 0.02–0.04 | 5.1542 | 5.1542–5.1542 |
| Ambos | Balanceado | 0.24 | 0.15–0.32 | 5.1542 | 4.4411–5.1542 |
| Ambos | Profundo | 0.64 | 0.59–0.97 | 4.4411 | 4.4411–5.1542 |

Tabla 4-4: Desperdicio y tiempo del algoritmo genético en la cartilla 001 por escenario (motor secuencial-2, cinco semillas por fila).

Los controles de cizalla y de descarte al fin de etapa añaden 12 ensayos válidos (FFD, BFD y AG rápido con semilla 0 en cada cartilla y control); no se presentan como una comparación de cinco semillas. Las pruebas pequeñas comprueban el caso manual en que el descarte inmediato y al fin de etapa sí requieren distinta cantidad de barras; la igualdad de resultados en estos controles no demuestra la equivalencia general de ambas políticas.

## Calidad frente a la cota inferior por patrones

La cota inferior de la sección 2.4 se calculó para los 136 ensayos y los 12 controles sin volver a ejecutar el algoritmo genético. En los 148 registros el desperdicio es mayor o igual que la cota, tanto del proyecto como de cada diámetro, y la cota quedó «ajustada» en todos los casos, con un tiempo máximo de 0.67 s por diámetro. La cota depende solo de la cartilla y de las condiciones físicas, no de la semilla ni del perfil (Tabla 4-5).

| Cartilla | Escenario | Cota por patrones (%) | Cota simple (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Los cuatro escenarios | 2.9822 | 1.2018 |
| 002 | Ideal y solo mínimo | 5.9222 | 0.0069 |
| 002 | Solo pérdida y ambos | 7.5958 | 0.0069 |

Tabla 4-5: Cota inferior por patrones y cota simple por cartilla y escenario.

La cota simple, que supone aprovechamiento perfecto, es casi nula en la cartilla 002, porque el material redondeado al múltiplo común de 6, 9 y 12 m apenas supera la longitud de las piezas. La cota por patrones es mucho más informativa: incorpora la imposibilidad de combinar las piezas sin sobrante en cada barra. La Tabla 4-6 y la Figura 4-2 presentan la brecha frente a la cota en la cartilla 002.

| Escenario | FFD y BFD | AG rápido | AG balanceado | AG profundo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideal | 3.5676 | 2.1394 (2.0494) | 2.0246 (2.0116) | 2.0182 (2.0123) |
| Solo pérdida | 2.5342 | 1.3674 (1.3324) | 1.2994 (1.2426) | 1.2893 (1.2837) |
| Solo mínimo | 3.5676 | 2.1625 (2.0597) | 2.0305 (2.0098) | 2.0110 (2.0041) |
| Ambos | 2.5342 | 1.3698 (1.3668) | 1.2977 (1.2644) | 1.2853 (1.2330) |

Tabla 4-6: Brecha frente a la cota en la cartilla 002, en puntos porcentuales. AG: mediana (mínimo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución.

Figura 4-2: Brecha mediana frente a la cota inferior en la cartilla 002, por escenario y método. Fuente: tests/benchmarks/2026-10-02-cota-ensayos.jsonl.

En la cartilla 001, la brecha es de 2.1720 pp para FFD, BFD y el AG rápido, y de 1.4589 pp para los mejores ensayos de los perfiles balanceado y profundo, en los cuatro escenarios.

En la cartilla 002 con ambas condiciones activas, el perfil balanceado reduce la brecha de 2.53 pp (heurísticas) a una mediana de 1.30 pp: cierra cerca de la mitad de la distancia entre las heurísticas y la cota. La Tabla 4-7 muestra cómo se reparte la brecha por diámetro en una ejecución representativa.

| Diámetro | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brecha (pp) | 0.51 | 0.27 | 2.05 | 1.40 | 0.61 |

Tabla 4-7: Brecha frente a la cota por diámetro en la cartilla 002 (ambas condiciones, perfil balanceado, semilla 0).

Esta evaluación tiene límites que deben tenerse en cuenta al interpretarla:

- La cota relaja el orden de etapas, los saldos entre etapas y los descartes; parte de la brecha puede deberse a esas restricciones reales y no a la búsqueda. La brecha es un máximo de lo que podría mejorarse, no una pérdida demostrada.

- La cota no prueba que exista un plan que la alcance ni que el plan del algoritmo genético sea óptimo.

- No se presenta una evaluación de admisibilidad para las cartillas 001 y 002: el umbral lo define el usuario y no se ha aportado un porcentaje con fuente para esta obra.

- La comparación con el desperdicio registrado en obra no fue posible, porque no se dispone de datos de compra de la obra.

## Cartillas sintéticas 003 y 004

Las cartillas sintéticas se evaluaron con el mismo protocolo, en la matriz única del 4 de octubre de 2026: 68 ensayos por cartilla, todos válidos, más tres controles por cartilla para la cizalla y para el descarte al fin de etapa. La Tabla 4-8 resume el desperdicio por escenario.

| Cartilla | Escenario | Cota (%) | FFD y BFD (%) | AG rápido (%) | AG balanceado (%) | AG profundo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | Ideal | 2.7889 | 5.0182 | 5.0182 (4.9150–5.0182) | 4.9150 (4.9150–5.0182) | 4.9150 (4.9150–4.9150) |
| 003 | Solo pérdida | 2.8733 | 5.1342 | 5.1052 (5.1052–5.1342) | 5.1052 (5.0022–5.1052) | 5.0022 (5.0022–5.1052) |
| 003 | Solo mínimo | 2.7889 | 5.0182 | 5.0182 (4.9150–5.0182) | 4.9150 (4.9150–5.0182) | 4.9150 (4.9150–5.0182) |
| 003 | Ambos | 2.8733 | 5.1342 | 5.1052 (5.1052–5.1342) | 5.1052 (5.0022–5.1052) | 5.1052 (5.0022–5.1052) |
| 004 | Ideal | 4.6629 | 6.2658 | 5.7279 (5.7148–5.7772) | 5.6957 (5.6870–5.7154) | 5.6814 (5.6814–5.6901) |
| 004 | Solo pérdida | 4.8398 | 6.4719 | 5.9350 (5.9132–5.9623) | 5.8763 (5.8707–5.8818) | 5.8707 (5.8676–5.8707) |
| 004 | Solo mínimo | 4.6629 | 6.2658 | 5.7043 (5.6901–5.7384) | 5.6957 (5.6814–5.7068) | 5.6870 (5.6814–5.6870) |
| 004 | Ambos | 4.8398 | 6.4719 | 5.9209 (5.9184–5.9347) | 5.8787 (5.8707–5.8818) | 5.8676 (5.8676–5.8818) |

Tabla 4-8: Desperdicio final por masa en las cartillas sintéticas por escenario (matriz del 4 de octubre de 2026). AG: mediana (mínimo–máximo) de cinco semillas; FFD y BFD: una ejecución, con el mismo plan.

En la vivienda (003), FFD y BFD producen el mismo plan en los cuatro escenarios y el algoritmo genético apenas lo mejora: 0.10 pp en el escenario ideal y entre 0.03 y 0.13 pp con ambas condiciones. Es el caso en que el algoritmo aporta menos, como ocurre en parte con la cartilla 001. La brecha frente a la cota, de unos 2.1 pp, no se cierra con ningún perfil ni semilla (Tabla 4-9). Con la evidencia disponible no se puede separar cuánto se debe a una cota holgada, que relaja el orden de etapas mientras esta cartilla reparte cada diámetro entre varias etapas (el #5 aparece en las cinco), y cuánto a la búsqueda. No se afirma que el plan sea óptimo ni que el algoritmo falle.

En el edificio (004), todas las semillas de todos los perfiles mejoran a las heurísticas: con ambas condiciones, entre 0.54 y 0.60 pp, con una dispersión entre semillas menor de 0.06 pp en los perfiles balanceado y profundo. El algoritmo reduce la brecha de las heurísticas en un 36 %, de 1.63 a 1.04 pp, un comportamiento parecido al de la cartilla 002. Además, usa a menudo más barras que FFD y BFD (medianas de 4314 a 4588 frente a 4315 o 4322) y aun así desperdicia menos masa, porque combina más barras de 6 y 9 m: el objetivo es la masa, no el número de barras.

| Cartilla | Escenario | FFD y BFD | AG balanceado (mediana) | Mejor ejecución del AG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | Ideal | 2.2293 | 2.1261 | 2.1261 |
| 003 | Ambos | 2.2609 | 2.2320 | 2.1289 |
| 004 | Ideal | 1.6029 | 1.0327 | 1.0185 |
| 004 | Ambos | 1.6321 | 1.0388 | 1.0278 |

Tabla 4-9: Brecha frente a la cota en las cartillas sintéticas, en puntos porcentuales.

La Tabla 4-10 muestra el desperdicio por diámetro en la cartilla 004 con ambas condiciones. El diámetro #7 merece atención: el plan alcanza la cota, de modo que es óptimo para esa demanda aunque desperdicie el 20.28 %. Solo hay piezas de 4.60 y 5.15 m, y ninguna combinación con barras de 6, 9 o 12 m las aprovecha mejor; es un desperdicio inevitable que solo la cota permite demostrar. En el otro extremo, la cota del #3 es 0.00 % en el escenario ideal, porque sin etapas esas piezas se podrían combinar sin sobrante, pero el plan queda en 1.35 %: las piezas #3 están repartidas en las 11 etapas y la cota relaja ese orden, así que al menos parte de esa brecha se debe a la relajación y no al algoritmo.

| Diámetro | FFD y BFD (%) | AG balanceado (%) | Cota (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| #3 | 1.98 | 1.53 | 0.36 |
| #4 | 3.94 | 3.14 | 2.32 |
| #5 | 5.66 | 4.97 | 2.19 |
| #6 | 4.48 | 3.31 | 2.57 |
| #7 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |

Tabla 4-10: Desperdicio por diámetro en la cartilla 004 con ambas condiciones (AG balanceado, semilla de desperdicio mediano).

Dos rasgos de las cartillas sintéticas condicionan estos porcentajes. En la 004, el 30.8 % de la masa está en piezas de 6.00 o 12.00 m exactos, que no dejan sobrante con ningún método y diluyen las diferencias entre métodos; en la 003 no hay piezas de longitud comercial. Además, con el mínimo automático casi todo el desperdicio es descarte y no saldo reutilizable: en la 004, el perfil rápido con semilla 0 utiliza 50743.803 kg de barras raíz y produce 47732.309 kg en piezas, 13.519 kg de pérdida por corte, 2891.536 kg descartados y 106.439 kg reutilizables al final, cuya suma conserva la masa original.

Los controles confirman lo observado en las cartillas 001 y 002: con cizalla (0 mm), el desperdicio de FFD y BFD es igual al del escenario ideal, y el descarte al fin de etapa da el mismo resultado que el descarte inmediato (003: 5.1342 % en FFD y BFD y 5.1052 % en el AG rápido; 004: 6.4719 % y 5.9347 %). Al repetir los controles no hubo diferencias.

## Tiempo según el tamaño de la cartilla

La matriz del 4 de octubre ejecutó las cuatro cartillas en una misma sesión, lo que permite comparar sus tiempos. La Tabla 4-11 y la Figura 4-3 muestran la mediana del tiempo de motor con ambas condiciones activas, de la cartilla más pequeña a la más grande.

| Cartilla | Piezas | Filas | FFD (s) | BFD (s) | AG rápido (s) | AG balanceado (s) | AG profundo (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 92 | 16 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.285 | 0.862 |
| 003 | 2958 | 38 | 0.035 | 0.033 | 0.176 | 0.608 | 1.726 |
| 004 | 18782 | 105 | 0.325 | 0.309 | 1.051 | 3.496 | 9.215 |
| 002 | 67443 | 137 | 2.411 | 2.404 | 2.859 | 7.376 | 17.818 |

Tabla 4-11: Tiempo de motor según el tamaño de la cartilla, con ambas condiciones activas (sesión del 4 de octubre de 2026). AG: mediana de cinco semillas.

Figura 4-3: Mediana del tiempo de motor frente al número de piezas de la cartilla, con ambas condiciones activas (escalas logarítmicas). Fuente: tests/benchmarks/2026-10-04-tamano-tiempo.json.

El tiempo crece con el tamaño de la cartilla en todos los métodos, pero mucho menos que el número de piezas: de la 001 a la 002 las piezas se multiplican por unas 730 y el tiempo del perfil balanceado por unas 26. El número de filas (órdenes) y de etapas también influye, porque el algoritmo trabaja con genes por orden y evalúa los saldos agrupados. La Tabla 4-12 lo muestra por diámetro en la cartilla 004: el costo de cada evaluación crece con las piezas y las filas del diámetro, y el número de evaluaciones depende del estancamiento, que llega más tarde cuantas más filas hay.

| Diámetro | Filas | Piezas | Tiempo (s) | Evaluaciones | ms por evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #3 | 35 | 15208 | 1.733 | 2588 | 0.671 |
| #4 | 28 | 1096 | 0.912 | 2353 | 0.377 |
| #5 | 21 | 1070 | 0.589 | 1807 | 0.287 |
| #6 | 18 | 928 | 0.347 | 1374 | 0.246 |
| #7 | 3 | 480 | 0.041 | 699 | 0.059 |

Tabla 4-12: Tiempo del AG balanceado por diámetro en la cartilla 004, con ambas condiciones (mediana de cinco semillas).

La mediana más alta de toda la matriz fue 24.33 s (cartilla 002, perfil profundo, escenario con solo mínimo); en la 004 fue 10.32 s, en la 003 1.75 s y en la 001 0.86 s. Todas quedan por debajo del objetivo de aproximadamente un minuto (sección 1.3.3). En esta sesión, los 136 ensayos de las cartillas 001 y 002 reprodujeron exactamente las métricas no temporales de la matriz del 13 de septiembre, pero sus tiempos fueron entre 0.99 y 1.33 veces los de entonces (mediana por método): los tiempos absolutos dependen del entorno y solo se comparan dentro de una misma sesión.

## Factibilidad, conservación del material y artefactos

Los 34 resultados del piloto y los 148 de la matriz y los controles pasaron el validador independiente. En cada uno se comprobaron las cantidades por fila, las longitudes, el diámetro, el orden de las etapas, la capacidad de las barras, el consumo finito de inventario y el saldo final; el número de piezas fue exactamente 92 o 67443 según la cartilla. El balance cuenta cada barra raíz una sola vez, aunque produzca cortes en varias etapas, y el inventario intacto queda fuera del indicador. Los casos pequeños adicionales comprueban stock finito, importación y exportación de inventario, sobrantes menores de 0.50 m, pedidos repetidos y discrepancias de masa. Los 272 ensayos de la matriz del 4 de octubre y los 12 controles de las cartillas sintéticas también pasaron el validador, y en los 284 registros el desperdicio quedó por encima o igual a la cota.

La presentación por patrones reduce el volumen del plan sin perder trazabilidad: en la cartilla 002, perfil balanceado, 13955 barras se agrupan en 136 patrones (102.6 veces menos filas), y se comprueba que la suma de repeticiones sea igual al número de barras y que expandir los patrones reproduzca exactamente la demanda.

La verificación final de artefactos generó y releyó los cuatro archivos por cartilla: 95090 bytes para la 001 y 1619999 bytes para la 002. En esta última, la generación y las comprobaciones adicionales tomaron 16.35 s, que no equivalen al tiempo exclusivo de generación del worker. Se verificaron las hojas del Excel, la demanda exacta, el inventario reimportado, la firma del PDF y el límite de tamaño de la imagen. La misma prueba sobre las cartillas sintéticas generó y verificó Excel, PDF y PNG con 46 patrones en la 003 y 134 en la 004, sin avisos de masa.

## Validación de la aplicación completa

Además de los ensayos del motor, la aplicación completa se validó localmente con PostgreSQL, Redis, Celery, Nginx y un navegador real. Con el motor secuencial-1 (13 de septiembre de 2026), la carga de la cartilla 002 desde la interfaz mostró la calibración inicial, el progreso y los eventos WebSocket, permitió descargar los cuatro artefactos, y el reprocesamiento creó una segunda versión. Con el motor vigente y las condiciones predeterminadas de la interfaz (pérdida por corte y mínimo reutilizable activos) se repitió la carga balanceada y el reprocesamiento profundo, con 33 mensajes WebSocket y sin excepciones de JavaScript (Tabla 4-13).

| Motor y escenario | Versión | Perfil | Tiempo registrado (s) | Desperdicio (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| secuencial-1, ideal | 1 | Balanceado | 9.76 | 7.9951 |
| secuencial-1, ideal | 2 | Profundo | 19.97 | 7.9344 |
| secuencial-2, ambas condiciones | 1 | Balanceado | 18.01 | 8.8602 |
| secuencial-2, ambas condiciones | 2 | Profundo | 24.77 | 8.8811 |

Tabla 4-13: Versiones de la cartilla 002 procesadas desde la interfaz.

Estos tiempos son los registrados por la aplicación (cálculo y generación de artefactos); no son tiempos exclusivos del motor ni la latencia completa del navegador, por lo que no se comparan directamente con los de la sección 4.3. Con el motor vigente, el perfil profundo no mejoró la semilla balanceada; tampoco se prometía esa dominancia. Ambas versiones pasaron una auditoría independiente del JSON persistido, del Excel y del inventario: 67443 piezas, pérdida y descartes correctos y masa conservada. La cartilla 001 completó la carga HTTP, la consulta de estado, el WebSocket, los filtros, las descargas y el reprocesamiento, y sus dos versiones conservan 92 piezas y 5.1542 %.

En el ensayo del 13 de septiembre, con cinco muestras comparables de la cartilla 001, la estimación de tiempo pasó de «calibrando» a un rango empírico de 1.04 a 2.94 s; ese rango no es una garantía de duración. Una carga de control reutilizó una pieza #3 de 0.01 m del inventario exportado, sin catálogo comercial, y obtuvo el saldo esperado; esta comprobación técnica no prueba que un sobrante de esa longitud pueda aprovecharse físicamente en obra.

La capa de análisis (analisis-1) se validó con una regresión de cero diferencias en los 148 registros y con una prueba de punta a punta que comprobó el rechazo de un umbral inválido antes de encolar, el paso de «excede» a «dentro de lo admisible» con el plan idéntico, la comparación de cuatro versiones, el aviso de masa y la presentación de las versiones históricas sin análisis como «no disponible». En la cartilla 002, perfil balanceado, el tiempo de motor, análisis y artefactos creció un 8.8 % en mediana (de 24.58 a 26.75 s), por debajo del límite de 25 % fijado.

## Síntesis frente a los objetivos específicos

La Tabla 4-14 relaciona cada objetivo específico con la evidencia de este capítulo.

| Objetivo | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| OE1. Barras por diámetro y longitud, y aprovechamiento | Resumen de compra por diámetro, longitud y origen, con masa y aprovechamiento; plan por patrones (13955 barras en 136 patrones en la 002; 46 patrones en la 003 y 134 en la 004). | Atendido en los casos evaluados |
| OE2. Tiempo según cartilla y perfil, frente al nivel admisible | Tiempos de motor por cartilla, escenario y perfil (Tabla 4-2, Tabla 4-3 y Tabla 4-4) y según el tamaño, de 92 a 67443 piezas (Tabla 4-11); estado frente al umbral verificado en la prueba de punta a punta. | Parcial: el tiempo según el tamaño está medido; no hay un umbral con fuente para evaluar la admisibilidad de estas cartillas |
| OE3. Reutilización de sobrantes | Inventario final exportable y reimportable; sobrantes transferidos entre etapas; carga de control con un sobrante exportado. | Parcial: no registra cortes ejecutados en obra ni verifica la existencia física del sobrante |
| OE4. Planes verificados automáticamente | Todos los resultados válidos según el validador independiente: 34 del piloto, 148 de la matriz y los controles del 13 de septiembre y 284 de la sesión del 4 de octubre; masa conservada. | Atendido en los casos evaluados |
| OE5. Eficiencia del algoritmo genético | Comparación con FFD, BFD y la cota inferior en la cartilla del proyecto real (002) y, como prueba de robustez, en las cartillas 001, 003 y 004. | Parcial: no se dispone de datos de compra de la obra (limitación aceptada) |

Tabla 4-14: Evidencia por objetivo específico.

## Limitaciones

- Cinco semillas y cuatro cartillas, dos de ellas sintéticas, permiten una comparación descriptiva de estos casos, no una generalización estadística a todos los proyectos.

- Las cartillas sintéticas 003 y 004 no tienen análisis ni diseño estructural y usan supuestos propios (ψt = 1.0 en barras superiores, sin modelar la posición de los empalmes de vigas, redondeo a 0.05 m); no las ha revisado un ingeniero estructural ni el director.

- El objetivo de menos de un minuto se alcanzó en los ensayos del motor de las cuatro cartillas en los entornos descritos; no constituye una garantía para otra máquina, otros inventarios ni el flujo completo con artefactos.

- La memoria registrada es el máximo acumulado del proceso de ensayo, incluidas las librerías, y no una medición aislada por generación.

- No se dispone de datos de compra de la obra de la cartilla 002, por lo que no se comparó el plan con el desperdicio real.

- No se midieron la ejecución física de los cortes, los tiempos de operario, los costos de compra ni el impacto ambiental, y la pérdida por corte de referencia no se calibró con el equipo real.

- La reproducción de la aplicación completa en otra máquina y la revisión con el director siguen siendo condiciones de cierre académico.

Capítulo 5

# Conclusiones y recomendaciones

## Conclusiones

Nota pendiente: Conclusiones preliminares, redactadas a partir de la evidencia del capítulo 4. Requieren la revisión del director.

Se diseñó y desarrolló OICA, una aplicación web que integra un algoritmo genético para planificar el corte de barras de acero comercial de 6, 9 y 12 m. La aplicación se compone de una interfaz Next.js, un backend Flask con Socket.IO, un worker de Celery, PostgreSQL, Redis y Nginx, desplegados con Docker Compose, y se verificó de punta a punta en un entorno local con las cartillas 001 y 002.

Respecto del primer objetivo, la aplicación calcula la cantidad de barras por diámetro, longitud comercial y origen, junto con su masa y aprovechamiento, y presenta el plan como patrones de corte con sus repeticiones. En la cartilla 002 esto reduce 13955 barras a 136 patrones sin perder la trazabilidad barra por barra; en las sintéticas, el plan se resume en 46 patrones (003) y 134 (004).

Respecto del segundo objetivo, el tiempo de motor creció con el tamaño de la cartilla y con la intensidad del perfil. Medido en una misma sesión y con ambas condiciones activas, el perfil balanceado pasó de 0.29 s con 92 piezas a 0.61 s con 2958, 3.50 s con 18782 y 7.38 s con 67443 piezas, y la mediana más alta de toda la matriz fue de 24.33 s; todas quedaron por debajo del objetivo de un minuto. El crecimiento es mucho menor que el del número de piezas, porque el algoritmo trabaja por órdenes y agrupa los saldos idénticos. La aplicación informa si cada plan está dentro del umbral de desperdicio admisible que define el usuario, pero esa relación no se evaluó para estas cartillas porque no se dispone de un umbral con fuente para la obra.

Respecto del tercer objetivo, la aplicación registra los sobrantes reutilizables de cada plan, los traslada entre etapas y exporta un inventario final que puede importarse en otro proyecto; una carga de control confirmó esa reutilización. El cumplimiento es parcial: el inventario exportado es una proyección del plan y la aplicación no registra los cortes ejecutados realmente en obra.

Respecto del cuarto objetivo, todos los resultados evaluados (466 registros en las dos sesiones de ensayo) pasaron un validador independiente de demanda, diámetro, capacidad, etapas e inventario, y la masa de las barras se conservó entre piezas, pérdida, descartes y saldo reutilizable. En los casos evaluados, la verificación automática garantiza que el plan entregado satisface exactamente la cartilla, algo que el análisis manual no comprueba de forma sistemática; no sustituye la revisión técnica del plan.

Respecto del quinto objetivo, en la cartilla 002 el algoritmo genético obtuvo menos desperdicio que FFD y BFD en los cuatro escenarios y en todas las semillas. Con pérdida por corte y mínimo reutilizable activos, el perfil balanceado bajó la mediana de 10.13 % a 8.89 % y redujo la brecha frente a la cota inferior de 2.53 a 1.30 puntos porcentuales. En la cartilla 001 igualó o mejoró las heurísticas (de 5.1542 % a 4.4411 % en parte de las semillas). En la cartilla sintética del edificio (004) también mejoró a las heurísticas con todas las semillas y redujo la brecha en un 36 %, mientras que en la vivienda (003) la mejora fue de 0.13 pp como máximo: el aporte del algoritmo depende de la cartilla. La comparación con el desperdicio registrado en obra no fue posible, porque no se dispone de datos de compra.

En conjunto, los términos del título quedan respaldados así: la inteligencia artificial es un algoritmo genético de búsqueda; el enfoque basado en patrones de corte organiza la salida y mide su calidad mediante la cota de Gilmore y Gomory; el nesting es lineal; los desperdicios admisibles se evalúan frente al umbral del usuario; y el contexto colombiano se apoya en la NSR-10 y en la cartilla de un proyecto real en Colombia. Estos resultados describen cuatro cartillas, dos de ellas sintéticas, en un entorno local: no demuestran optimalidad, ahorros económicos, beneficios ambientales ni desempeño en obra.

## Recomendaciones

- En trabajos futuros, contrastar los planes con datos de compra reales de una obra colombiana (facturas o remisiones, al menos los kilogramos por diámetro), que no fue posible conseguir para la cartilla 002.

- Que el director o un ingeniero estructural revise las cartillas sintéticas 003 y 004 y sus supuestos de despiece.

- Calibrar la pérdida por corte con el equipo de taller y validar en obra la reutilización física de los sobrantes.

- Completar la verificación de las fuentes pendientes (NTC 2289, especificación del IDU, uso industrial de «nesting lineal», páginas de Holland y Goldberg y citas literales), de los antecedentes heredados y de los datos del curso de la cartilla 001.

- Evaluar más cartillas de obra, además de las sintéticas, con más semillas, para estimar la variabilidad del algoritmo y generalizar con respaldo estadístico.

- Reproducir la aplicación completa en otra máquina y documentar el procedimiento.

- Como trabajo futuro, incorporar el registro de los cortes ejecutados y explorar métodos exactos o híbridos que construyan planes a partir de la generación de columnas, usando la cota actual como referencia.

- Medir el tiempo que la herramienta ahorra frente al análisis manual y su utilidad didáctica en asignaturas de construcción, presupuestos y programación de obra.

Anexo: Caracterización de las cartillas de evaluación

El corpus tiene cuatro cartillas. Cada fila contiene pedido, diámetro, longitud, cantidad, masa por metro y, opcionalmente, grupo de ejecución (etapa). Su procedencia es la siguiente:

- 001: ejercicio del curso Construcción de edificaciones, programa de Ingeniería Civil de la Universidad Surcolombiana (Universidad Surcolombiana, s. f.). Cada grupo elaboró una cartilla a partir de un proyecto real distinto; el proyecto no se identifica y la cartilla original del curso no se conserva.

- 002: cartilla de despiece de un proyecto real en Colombia, obtenida de un proveedor de acero. Es confidencial: se presenta sin identificar el proyecto, el propietario, la ubicación ni el proveedor, y no se dispone de datos de compra.

- 003 y 004: cartillas sintéticas generadas por los autores (sección 3.1.1). No provienen de una obra.

La Tabla A-1 resume la demanda por diámetro.

| Diámetro | 001 | 002 | 003 | 004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #3 | 1 | 58500 | 2346 | 15208 |
| #4 | 3 | 864 | 364 | 1096 |
| #5 | 88 | 2774 | 248 | 1070 |
| #6 | — | 5237 | — | 928 |
| #7 | — | 68 | — | 480 |
| Total | 92 | 67443 | 2958 | 18782 |

Tabla A-1: Piezas requeridas por diámetro en las cuatro cartillas.

La cartilla 001 tiene 16 órdenes en una sola etapa: doce órdenes de #5 entre 2.00 y 6.13 m, tres de #4 entre 1.00 y 1.20 m y una de #3 de 1.08 m. La cartilla 002 tiene 137 órdenes repartidas en 13 etapas; sus mínimos reutilizables automáticos (menor longitud demandada por diámetro) son 0.37 m (#3), 1.05 m (#4), 1.35 m (#5), 1.65 m (#6) y 3.50 m (#7). Los de la 003 son 0.90 m (#3), 1.25 m (#4) y 1.55 m (#5), y los de la 004, 0.55 m (#3), 1.25 m (#4), 1.85 m (#5), 1.75 m (#6) y 4.60 m (#7). La Tabla A-2 resume la geometría ficticia de las cartillas sintéticas.

| Atributo | 003: vivienda | 004: edificio |
| --- | --- | --- |
| Pisos y altura de entrepiso | 2; 2.70 m | 5; 3.00 m |
| Luces en x | 3.50 / 4.00 / 3.50 m | 5.00 / 5.50 / 5.50 / 5.00 m |
| Luces en y | 4.50 / 4.50 m | 5.00 / 6.00 / 5.00 m |
| Columnas por piso | 12 | 20 |
| Área construida | 198.00 m² | 1680.00 m² |
| Filas, piezas y masa | 38; 2958; 5219.005 kg | 105; 18782; 47732.309 kg |
| Diámetros y etapas | #3 a #5; 5 | #3 a #7; 11 |
| Masa en piezas de 6, 9 o 12 m | 0.0 % | 30.8 % |
| Archivo | tests/data/003/003-sinteticaVivienda.xlsx | tests/data/004/004-sinteticaEdificio.xlsx |

Tabla A-2: Geometría y estadísticas de las cartillas sintéticas. Detalle en sus memorias de despiece.

Nota pendiente: Completar la ficha REF-CARTILLA-001 (periodo académico y nombre completo del docente) y decidir si las memorias de despiece de 003 y 004 se adjuntan como anexo.

Anexo: Evidencia experimental y reproducibilidad

Las cifras de los capítulos 3 y 4 proceden de los archivos de tests/benchmarks/ del repositorio, que nunca se sobrescriben. Cada línea de los archivos JSONL identifica la huella SHA-256 de la entrada y del código, la versión de Python, la plataforma, la semilla, el perfil, las métricas y el resultado del validador. La Tabla B-1 relaciona los archivos citados.

| Archivo (tests/benchmarks/) | Contenido | Sección |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-13-agrupado.jsonl | Piloto con el modelo ideal (secuencial-1): 34 ejecuciones | 4.2 |
| 2026-09-13-fisico-matriz-final.jsonl | Matriz final (secuencial-2): 136 ensayos | 4.3 |
| 2026-09-13-fisico-control-cizalla.jsonl y 2026-09-13-fisico-control-fin-etapa.jsonl | 12 controles | 4.3 |
| 2026-09-13-fisico-artefactos-final.jsonl | Verificación de los artefactos de las cartillas 001 y 002 | 4.7 |
| 2026-09-13-integracion-local.json y 2026-09-13-navegador-002.json | Prueba de punta a punta con secuencial-1 | 4.8 |
| 2026-09-13-fisico-integracion-local.json, 2026-09-13-fisico-navegador-002.json y 2026-09-13-fisico-http-001.json | Prueba de punta a punta con secuencial-2 | 4.8 |
| 2026-10-02-regresion-analisis-1.jsonl | Regresión de 148 registros con analisis-1: cero diferencias | 3.5 y 4.8 |
| 2026-10-02-cota-ensayos.jsonl | Cota por patrones de los 148 registros | 4.4 |
| 2026-10-02-sc007-comparacion.json | Tiempo con y sin la capa de análisis (+8.8 %) | 4.8 |
| 2026-10-04-tamano-matriz.jsonl | Matriz única de las cuatro cartillas: 272 ensayos | 4.5 y 4.6 |
| 2026-10-04-sinteticas-control-cizalla.jsonl y 2026-10-04-sinteticas-control-fin-etapa.jsonl | 12 controles de las cartillas 003 y 004 | 4.5 |
| 2026-10-04-reproduccion-sinteticas.jsonl | Repetición de los controles: cero diferencias | 4.5 |
| 2026-10-04-cota-tamano.jsonl | Cota de los 284 registros del 4 de octubre | 4.5 |
| 2026-10-04-sinteticas-artefactos.jsonl | Artefactos de las cartillas 003 y 004 | 4.7 |
| 2026-10-04-tamano-tiempo.json | Tiempo según el tamaño, por perfil y por diámetro | 4.6 |

Tabla B-1: Archivos de evidencia citados en el documento.

La huella común (SHA-256) del código del ejecutor de la matriz final es:

70e4beafe72950336f36f158ac3e52fd8a1ea1578a9551b9f34f15c95346e5e0

Las cartillas sintéticas se generan con scripts/generar_cartillas_sinteticas.py, que tiene 9 pruebas en tests/cartillas/ y una opción --verificar que las regenera en memoria y las compara con los archivos congelados. Sus memorias de despiece están en tests/data/003/ y tests/data/004/, y las huellas SHA-256 de los archivos son:

003-sinteticaVivienda.xlsx: bd16d9d2140a5c25f3f088bc498bd30776e97ca00cf39c9f7357ce95ee710921

004-sinteticaEdificio.xlsx: 8bdc27acb43def3539e95578878f3ff4d6e0756cf1055b204f35d0799c9e8de6

El motor vigente es secuencial-2 con la capa de análisis analisis-1. La regresión contra la línea base se ejecuta con scripts/check_cutting_container.py y la cota de los ensayos con scripts/cota_ensayos.py; los comandos completos y los contratos de la API se documentan en docs/CORTE_SECUENCIAL.md.

Bibliografía

Nota pendiente: Las referencias marcadas como pendientes de verificación no tienen ficha en docs/tesis-doc/Referencias.md o les falta comprobar datos; no deben presentarse como verificadas. Las fuentes del borrador anterior que no se citan en el texto (libros generales de HTML, CSS y JavaScript) se retiraron de esta lista.

Almendariz Rodríguez, C. E. y Ortiz Aguirre, I. J. (2022). Determinación de porcentaje de desperdicios del acero estructural de refuerzo en diversos elementos de hormigón armado perteneciente a la estructura de una vivienda de 2 plantas. RECIAMUC, 6(1), 25–39. https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.(1).enero.2022.25-39

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica [AIS] y Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Título C: Concreto estructural. Adoptado por el Decreto 926 de 2010. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/T%C3%ADtulo%20C%20NSR-10%20del%20Decreto%20926%20del%2019032010_0.pdf

Ben Lagha, G., Dahmani, N. y Krichen, S. (2014). Particle swarm optimization approach for resolving the cutting stock problem. En 2014 International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT) (pp. 259–263). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICAdLT.2014.6866321 [Pendiente de verificación].

Benjaoran, V. y Bhokha, S. (2013). Trim loss minimization for construction reinforcement steel with oversupply constraints. Journal of Advanced Management Science, 1(3), 313–316. https://doi.org/10.12720/joams.1.3.313-316

Gil González et al. (2017). El problema de patrones de corte, clasificación y enfoques [Autores completos y datos de publicación pendientes de verificación].

Gilmore, P. C. y Gomory, R. E. (1961). A linear programming approach to the cutting-stock problem. Operations Research, 9(6), 849–859. https://doi.org/10.1287/opre.9.6.849

Gilmore, P. C. y Gomory, R. E. (1963). A linear programming approach to the cutting stock problem—Part II. Operations Research, 11(6), 863–888. https://doi.org/10.1287/opre.11.6.863

Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. Addison-Wesley.

Hilti. (s. f.). Disco de corte AC-D (abrasivos para acero) [Ficha de producto]. https://www.hilti.com.ph/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_ABRASIVES_7126/r6473822

Holland, J. H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. University of Michigan Press.

Instituto Nacional de Vías [INVIAS]. (2022). Especificaciones generales de construcción de carreteras. Capítulo 6, artículo 640-22: Acero de refuerzo. https://www.invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/

Jaramillo Jaramillo, D. et al. (2008). Programación lineal y algoritmos genéticos para la solución de un problema de corte [Autores completos y datos de publicación pendientes de verificación].

Lu y Huang. (2015). An efficient genetic algorithm with a corner space algorithm for a cutting stock problem in the TFT-LCD industry [Nombres de los autores y datos de publicación pendientes de verificación].

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución 0472 de 2017, sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD). Texto compilado. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_minambienteds_0472_2017.htm

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Resolución 1257 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/

Presidencia de la República de Colombia. (2010). Decreto 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. https://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1918254

Russell, S. y Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4.ª ed.). Pearson.

Universidad Surcolombiana. (s. f.). Cartilla N°1: ejercicio de despiece del curso Construcción de edificaciones [Material de curso no publicado; docente: Carlos Uriel]. Programa de Ingeniería Civil. [Periodo académico y nombre completo del docente pendientes de verificación].

Wäscher, G., Haußner, H. y Schumann, H. (2007). An improved typology of cutting and packing problems. European Journal of Operational Research, 183(3), 1109–1130. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.12.047